# Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области
от 14 июля 2016 г. N 8455-П
"Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Магнитогорска на 2017 год"

С изменениями и дополнениями от:

26 августа 2016 г.

В целях повышения уровня комфортности проживания населения в многоквартирных домах города Магнитогорска, снижения уровня аварийности домов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области, постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 N 196-П "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Магнитогорска на 2017 год (приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терентьева Д.Н.

| Глава города | В.В. Бахметьев |
| --- | --- |

Утвержден
постановлением администрации
города Магнитогорска
от 14 июля 2016 г. N 8455-П

# Краткосрочный план
реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Магнитогорска на 2017 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П в Паспорт настоящего Краткосрочного плана внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Магнитогорска на 2017 год

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области" |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | администрация города Магнитогорска |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - | целью краткосрочного плана является реализация комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Магнитогорского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления, специализированной некоммерческой организацией - фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" (далее именуется - Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2017 год |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт - обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 N 512-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области" (далее - Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 291 многоквартирном доме, в том числе по годам: 2017 год - 1490 видов ремонтов общего имущества в 291 многоквартирном доме; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 291 многоквартирных домах, расположенных на территории Магнитогорского городского округа. |

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П раздел I настоящего Краткосрочного плана изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

# Раздел I. Общие положения

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 N 196-П "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы" в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Магнитогорска на 2017 год (далее - План) включено 291 многоквартирный дом общей площадью 609,050 тыс. кв. метров., в том числе:

на 2017 год - 291 многоквартирный дом общей площадью 609,942 тыс. кв. метров.

# Раздел II. Ресурсное обеспечение реализации Плана

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П пункт 1 настоящего Краткосрочного плана изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Объем финансирования реализации Плана на 2017 г. составляет 830 567 495,00 рублей, в том числе:

2017 г. - 1490 видов ремонтов общего имущества на 291 многоквартирном доме на общую сумму 830 567 495,00 рублей;

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

3. Планируемые показатели выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов приведены в приложении 3 Плана.

# Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

# Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П в пункт 7 настоящего Краткосрочного плана внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 291 многоквартирных домах общей площадью 609 942,15 кв. метров.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П в пункт 8 настоящего Краткосрочного плана внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

|  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2017 года |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | кв. метры | 609 942,15 |
| 2. | количество капитально отремонтированных домов | единиц | 291 |

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
на территории города Магнитогорска на 2017 г.

# Перечень многоквартирных домов

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Магнитогорский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 1 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 068,70 | 524,00 | 493,60 | 19 | 3 346 117,00 | 3 346 117,00 | 6 385,72 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 2 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 2, корпус 1 | 1948 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 033,12 | 753,52 | 753,52 | 49 | 5 926 727,00 | 5 926 727,00 | 7 865,39 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 3 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 4 | 1948 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2 891,30 | 2 478,10 | 2 196,30 | 85 | 6 282 474,00 | 6 282 474,00 | 2 535,20 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 4 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 5 | 1947 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 070,25 | 522,10 | 492,60 | 28 | 2 962 504,00 | 2 962 504,00 | 5 674,21 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 5 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 6, корпус 1 | 1948 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 057,10 | 762,70 | 762,70 | 29 | 2 407 502,00 | 2 407 502,00 | 3 156,55 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 6 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 9 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 056,61 | 524,40 | 483,40 | 29 | 3 285 962,00 | 3 285 962,00 | 6 266,14 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 7 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 49 | 1955 |  | смешанные | 4 | 4 | 5 968,80 | 3 794,10 | 3 090,50 | 99 | 5 801 306,00 | 5 801 306,00 | 1 529,03 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 8 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 51 | 1955 |  | смешанные | 4 | 3 | 4 342,84 | 2 851,30 | 2 375,60 | 101 | 4 166 088,00 | 4 166 088,00 | 1 461,12 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 9 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 10 корпус 1 | 1957 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 573,50 | 1 192,30 | 1 192,30 | 53 | 1 908 840,00 | 1 908 840,00 | 1 600,97 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 10 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17 | 1946 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 714,52 | 2 168,82 | 2 102,62 | 106 | 1 972 826,00 | 1 972 826,00 | 909,63 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 11 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17, корпус 1 | 1946 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 352,44 | 2 137,94 | 2 137,94 | 99 | 4 426 866,00 | 4 426 866,00 | 2 070,62 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 12 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 | 1948 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 336,84 | 1 168,60 | 632,30 | 24 | 3 775 747,00 | 3 775 747,00 | 3 231,00 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 13 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 корпус 1 | 1948 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 043,30 | 768,50 | 768,50 | 37 | 203 280,00 | 203 280,00 | 264,52 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 14 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 30 | 1958 |  | смешанные | 5 | 4 | 7 032,53 | 4 509,73 | 3 217,43 | 129 | 4 414 402,00 | 4 414 402,00 | 978,86 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 15 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 31 | 1950 |  | смешанные | 4 | 2 | 2 545,00 | 1 495,20 | 1 169,10 | 54 | 2 529 313,00 | 2 529 313,00 | 1 691,62 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 16 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 33 | 1949 |  | смешанные | 4 | 2 | 3 056,30 | 1 680,70 | 1 315,50 | 39 | 2 706 518,00 | 2 706 518,00 | 1 610,35 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 17 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 35 | 1950 |  | смешанные | 4 | 4 | 4 746,30 | 3 386,20 | 1 915,00 | 87 | 3 666 619,00 | 3 666 619,00 | 1 082,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 18 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 43, корпус 1 | 1952 |  | смешанные | 5 | 2 | 3 283,15 | 2 112,25 | 1 380,40 | 38 | 5 497 173,00 | 5 497 173,00 | 2 602,52 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 19 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 | 1958 |  | смешанные | 5 | 4 | 5 762,20 | 3 673,90 | 2 890,30 | 102 | 3 325 922,00 | 3 325 922,00 | 905,28 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 20 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 корпус 1 | 1958 |  | смешанные | 5 | 8 | 9 180,93 | 6 322,63 | 5 967,43 | 222 | 13 248 960,00 | 13 248 960,00 | 2 095,48 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 21 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 | 1958 |  | смешанные | 5 | 4 | 4 147,30 | 2 744,20 | 2 069,50 | 87 | 2 170 203,00 | 2 170 203,00 | 790,83 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 22 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 корпус 1 | 1958 |  | смешанные | 5 | 4 | 5 158,30 | 3 326,50 | 3 326,50 | 127 | 5 944 649,00 | 5 944 649,00 | 1 787,06 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 23 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 60 | 1958 |  | смешанные | 5 | 4 | 4 141,40 | 2 568,80 | 2 141,80 | 74 | 2 600 868,00 | 2 600 868,00 | 1 012,48 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 24 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 1а | 1957 |  | смешанные | 8 | 1 | 3 578,06 | 2 637,66 | 2 479,56 | 72 | 259 204,00 | 259 204,00 | 98,27 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 25 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 1 | 1950 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 000,40 | 1 120,00 | 1 120,00 | 46 | 2 186 641,00 | 2 186 641,00 | 1 952,36 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 26 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 2 | 1950 |  | смешанные | 3 | 3 | 3 125,90 | 1 870,60 | 1 693,50 | 71 | 2 928 260,00 | 2 928 260,00 | 1 565,41 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 27 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 3 | 1950 |  | смешанные | 3 | 3 | 3 187,50 | 1 955,90 | 1 738,20 | 68 | 1 974 195,00 | 1 974 195,00 | 1 009,35 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 28 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 4 | 1950 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 029,80 | 1 102,50 | 1 102,50 | 39 | 665 689,00 | 665 689,00 | 603,80 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 29 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 14 | 1951 |  | смешанные | 4 | 3 | 3 452,30 | 2 137,20 | 1 767,60 | 70 | 4 706 646,00 | 4 706 646,00 | 2 202,25 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 30 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 16, корпус 1 | 1950 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 636,40 | 1 327,00 | 1 327,00 | 69 | 4 051 242,00 | 4 051 242,00 | 3 052,93 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 31 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 12 | 1957 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 456,42 | 414,00 | 357,80 | 26 | 2 097 378,00 | 2 097 378,00 | 5 066,13 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 32 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 26 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 447,50 | 405,10 | 405,10 | 19 | 1 882 246,00 | 1 882 246,00 | 4 646,37 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 33 | Город Магнитогорск, Белинского, 83 | 1953 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 1 117,10 | 863,50 | 626,60 | 63 | 499 434,00 | 499 434,00 | 578,38 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 34 | Город Магнитогорск, Бестужева, 4 | 1954 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 172,90 | 771,20 | 516,50 | 39 | 1 594 836,00 | 1 594 836,00 | 2 067,99 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 35 | Город Магнитогорск, Бестужева, 10 | 1954 |  | смешанные | 3 | 3 | 1 360,70 | 1 192,60 | 656,30 | 50 | 525 443,00 | 525 443,00 | 440,59 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 36 | Город Магнитогорск, Болотникова, 13 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 135,80 | 861,20 | 498,10 | 61 | 1 916 333,00 | 1 916 333,00 | 2 225,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 37 | Город Магнитогорск, Болотникова, 21 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 028,00 | 988,00 | 654,80 | 48 | 3 231 683,00 | 3 231 683,00 | 3 270,93 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 38 | Город Магнитогорск, Болотникова, 26 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 013,60 | 818,10 | 531,70 | 58 | 1 922 506,00 | 1 922 506,00 | 2 349,96 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 39 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 92 | 1958 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 157,30 | 637,80 | 604,40 | 31 | 2 869 723,00 | 2 869 723,00 | 4 499,41 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 40 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 94 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 295,80 | 273,20 | 242,40 | 9 | 1 686 320,00 | 1 686 320,00 | 6 172,47 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 41 | Город Магнитогорск, Володарского, 16 | 1955 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 224,40 | 872,80 | 584,40 | 52 | 4 120 736,00 | 4 120 736,00 | 4 721,28 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 42 | Город Магнитогорск, Володарского, 20 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 761,80 | 1 318,20 | 833,30 | 57 | 4 966 222,00 | 4 966 222,00 | 3 767,43 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 43 | Город Магнитогорск, Володарского, 26 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 577,40 | 1 275,50 | 924,30 | 51 | 964 070,00 | 964 070,00 | 755,84 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 44 | Город Магнитогорск, Горького, 12 | 1950 |  | смешанные | 3 | 3 | 3 244,10 | 1 812,80 | 1 612,80 | 52 | 4 071 288,00 | 4 071 288,00 | 2 245,86 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 45 | Город Магнитогорск, Гагарина, 10 | 1958 |  | смешанные | 5 | 6 | 6 176,66 | 4 390,46 | 3 365,10 | 118 | 9 626 984,00 | 9 626 984,00 | 2 192,71 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 46 | Город Магнитогорск, Герцена, 33 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 058,60 | 793,35 | 714,30 | 39 | 1 730 616,00 | 1 730 616,00 | 2 181,40 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 47 | Город Магнитогорск, Герцена, 35 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 048,80 | 772,00 | 663,10 | 31 | 1 607 388,00 | 1 607 388,00 | 2 082,11 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 48 | Город Магнитогорск, Герцена, 37 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 060,30 | 771,30 | 771,30 | 48 | 1 585 872,00 | 1 585 872,00 | 2 056,10 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 49 | Город Магнитогорск, Герцена, 39 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 057,10 | 774,10 | 774,10 | 56 | 2 453 463,00 | 2 453 463,00 | 3 169,44 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 50 | Город Магнитогорск, Дарвина, 47 | 1961 |  | смешанные | 2 | 1 | 459,10 | 417,10 | 256,70 | 29 | 1 751 359,00 | 1 751 359,00 | 4 198,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 51 | Город Магнитогорск, Достоевского, 24 | 1955 |  | смешанные | 2 | 2 | 807,80 | 558,60 | 432,90 | 32 | 2 350 318,00 | 2 350 318,00 | 4 207,52 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 52 | Город Магнитогорск, Достоевского, 26 | 1955 |  | смешанные | 2 | 1 | 453,30 | 411,20 | 364,00 | 26 | 1 870 424,00 | 1 870 424,00 | 4 548,70 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 53 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28 | 1954 |  | смешанные | 2 | 1 | 449,10 | 407,00 | 297,00 | 21 | 2 135 998,00 | 2 135 998,00 | 5 248,15 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 54 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28, корпус 1 | 1955 |  | смешанные | 2 | 1 | 683,20 | 411,40 | 237,10 | 21 | 1 962 457,00 | 1 962 457,00 | 4 770,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 55 | Город Магнитогорск, Достоевского, 30 | 1955 |  | смешанные | 2 | 1 | 452,60 | 410,80 | 298,50 | 27 | 1 796 291,00 | 1 796 291,00 | 4 372,67 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 56 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32 | 1954 |  | смешанные | 2 | 1 | 452,60 | 410,80 | 300,00 | 14 | 1 789 335,00 | 1 789 335,00 | 4 355,73 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 57 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус 1 | 1954 |  | смешанные | 2 | 1 | 691,30 | 422,50 | 358,40 | 14 | 2 195 091,00 | 2 195 091,00 | 5 195,48 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 58 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус А | 1954 |  | смешанные | 2 | 3 | 892,30 | 765,70 | 598,80 | 51 | 559 243,00 | 559 243,00 | 730,37 | 6 301,00 | 12.2017 |
| 59 | Город Магнитогорск, Калинина, 11 | 1954 |  | смешанные | 4 | 4 | 5 601,00 | 3 714,10 | 3 376,20 | 97 | 6 445 291,00 | 6 445 291,00 | 1 735,36 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 60 | Город Магнитогорск, Кирова, 196 | 1950 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 905,60 | 1 709,60 | 1 437,10 | 65 | 1 145 673,00 | 1 145 673,00 | 670,14 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 61 | Город Магнитогорск, Кирова, 117 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 821,80 | 748,40 | 672,70 | 42 | 1 699 665,00 | 1 699 665,00 | 2 271,06 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 62 | Город Магнитогорск, Кирова, 119 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 439,90 | 405,70 | 405,70 | 28 | 2 047 482,00 | 2 047 482,00 | 5 046,79 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 63 | Город Магнитогорск, Кирова, 121 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 747,70 | 687,40 | 687,40 | 41 | 2 209 464,00 | 2 209 464,00 | 3 214,23 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 64 | Город Магнитогорск, Кирова, 198 | 1950 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 709,00 | 1 658,30 | 1 565,80 | 70 | 1 527 981,00 | 1 527 981,00 | 921,41 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 65 | Город Магнитогорск, Кирова, 206 | 1952 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2 067,90 | 1 790,60 | 1 604,30 | 111 | 1 861 196,00 | 1 861 196,00 | 1 039,43 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 66 | Город Магнитогорск, Кирова, 206, корпус 1 | 1956 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 011,40 | 732,50 | 380,00 | 55 | 1 779 464,00 | 1 779 464,00 | 2 429,30 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 67 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 4 | 1941 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 1 382,50 | 849,70 | 734,63 | 53 | 2 438 709,00 | 2 438 709,00 | 2 870,08 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 68 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 10 | 1948 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 735,70 | 639,30 | 575,21 | 29 | 2 461 969,00 | 2 461 969,00 | 3 851,04 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 69 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 1 | 1949 |  | кирпичные | 3 | 4 | 3 928,50 | 2 413,50 | 1 787,70 | 63 | 4 620 601,00 | 4 620 601,00 | 1 914,48 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 70 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3 | 1949 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 411,90 | 1 106,20 | 922,70 | 41 | 2 896 787,00 | 2 896 787,00 | 2 618,68 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 71 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3, корпус 1 | 1949 |  | смешанные | 2 | 3 | 2 380,40 | 1 177,50 | 1 072,40 | 45 | 2 461 684,00 | 2 461 684,00 | 2 090,60 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 72 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 4 | 1947 |  | смешанные | 3 | 4 | 2 681,30 | 2 184,30 | 1 616,40 | 56 | 401 720,00 | 401 720,00 | 183,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 73 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 5 | 1949 |  | кирпичные | 3 | 2 | 2 156,30 | 1 166,40 | 1 038,50 | 39 | 2 405 849,00 | 2 405 849,00 | 2 062,63 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 74 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 7 | 1948 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 725,00 | 2 164,30 | 1 549,20 | 61 | 4 983 562,00 | 4 983 562,00 | 2 302,62 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 75 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 8 | 1947 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 194,80 | 1 826,90 | 1 738,20 | 64 | 4 621 831,00 | 4 621 831,00 | 2 529,88 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 76 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 9 | 1948 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 861,10 | 1 063,00 | 1 063,00 | 44 | 2 204 915,00 | 2 204 915,00 | 2 074,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 77 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 10 | 1947 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 433,46 | 1 099,00 | 984,50 | 27 | 3 114 208,00 | 3 114 208,00 | 2 833,67 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 78 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 12 | 1947 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 011,60 | 753,50 | 686,70 | 26 | 2 706 555,00 | 2 706 555,00 | 3 591,98 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 79 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 13 | 1948 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 915,80 | 1 079,00 | 928,90 | 35 | 2 268 947,00 | 2 268 947,00 | 2 102,82 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 80 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 15 | 1948 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 768,90 | 752,10 | 642,30 | 35 | 3 134 657,00 | 3 134 657,00 | 4 167,87 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 81 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 17 | 1948 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 884,60 | 1 066,80 | 816,30 | 22 | 3 296 594,00 | 3 296 594,00 | 3 090,17 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 82 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 19 | 1949 |  | кирпичные | 3 | 4 | 3 910,90 | 2 542,10 | 1 424,40 | 39 | 6 856 866,00 | 6 856 866,00 | 2 697,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 83 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 21 | 1948 |  | смешанные | 3 | 5 | 5 041,21 | 3 147,91 | 1 618,81 | 53 | 5 296 546,00 | 5 296 546,00 | 1 682,56 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 84 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 23 | 1948 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 840,40 | 2 115,10 | 1 278,50 | 65 | 3 860 333,00 | 3 860 333,00 | 1 825,13 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 85 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 25 | 1949 |  | смешанные | 3 | 4 | 4 010,10 | 2 204,60 | 1 511,80 | 57 | 4 104 323,00 | 4 104 323,00 | 1 861,71 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 86 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 36 | 1953 |  | смешанные | 2 | 4 | 2 175,60 | 1 311,10 | 1 264,70 | 57 | 329 120,00 | 329 120,00 | 251,03 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 87 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 40 | 1958 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 240,40 | 2 331,40 | 2 180,30 | 85 | 396 880,00 | 396 880,00 | 170,23 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 88 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 75 | 1955 |  | кирпичные | 2 | 2 | 913,00 | 557,20 | 448,10 | 26 | 1 299 397,00 | 1 299 397,00 | 2 332,01 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 89 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 77 | 1955 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 363,10 | 2 004,80 | 1 835,90 | 88 | 2 281 036,00 | 2 281 036,00 | 1 137,79 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 90 | Город Магнитогорск, Корсикова, 3 | 1959 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 777,10 | 1 202,80 | 1 096,80 | 63 | 2 026 570,00 | 2 026 570,00 | 1 684,88 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 91 | Город Магнитогорск, Корсикова, 5 | 1959 |  | смешанные | 3 | 3 | 1 718,00 | 1 160,30 | 828,90 | 63 | 4 464 962,00 | 4 464 962,00 | 3 848,11 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 92 | Город Магнитогорск, Корсикова, 7 | 1959 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 774,50 | 1 205,80 | 990,80 | 48 | 3 996 937,00 | 3 996 937,00 | 3 314,76 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 93 | Город Магнитогорск, Корсикова, 9 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 652,90 | 1 276,80 | 969,20 | 60 | 3 999 385,00 | 3 999 385,00 | 3 132,35 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 94 | Город Магнитогорск, Корсикова, 14 | 1958 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 226,10 | 471,10 | 375,60 | 23 | 2 055 753,00 | 2 055 753,00 | 4 363,73 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 95 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17 | 1957 |  | смешанные | 2 | 1 | 583,70 | 360,90 | 305,60 | 22 | 1 550 298,00 | 1 550 298,00 | 4 295,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 96 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17а | 1957 |  | смешанные | 2 | 2 | 584,60 | 374,90 | 257,90 | 24 | 3 163 350,00 | 3 163 350,00 | 8 437,85 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 97 | Город Магнитогорск, Корсикова, 19 | 1957 |  | смешанные | 2 | 1 | 586,00 | 360,50 | 277,40 | 20 | 1 672 987,00 | 1 672 987,00 | 4 640,74 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 98 | Город Магнитогорск, Корсикова, 20 | 1959 |  | смешанные | 3 | 1 | 923,90 | 639,30 | 539,10 | 31 | 2 080 158,00 | 2 080 158,00 | 3 253,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 99 | Город Магнитогорск, Корсикова, 21 | 1957 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 421,90 | 384,40 | 178,70 | 27 | 1 772 305,00 | 1 772 305,00 | 4 610,57 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 100 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23 | 1958 |  | смешанные | 2 | 1 | 425,50 | 388,40 | 208,30 | 25 | 1 699 812,00 | 1 699 812,00 | 4 376,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 101 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23А | 1957 |  | смешанные | 2 | 2 | 581,30 | 372,80 | 321,20 | 19 | 2 075 466,00 | 2 075 466,00 | 5 567,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 102 | Город Магнитогорск, Корсикова, 25 | 1958 |  | смешанные | 2 | 1 | 420,20 | 382,90 | 337,80 | 11 | 1 705 679,00 | 1 705 679,00 | 4 454,63 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 103 | Город Магнитогорск, Корсикова, 27 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 549,30 | 1 320,60 | 930,00 | 64 | 4 053 042,00 | 4 053 042,00 | 3 069,09 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 104 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 4 | 1949 |  | смешанные | 2 | 4 | 3 175,10 | 1 476,10 | 1 382,30 | 64 | 2 309 436,00 | 2 309 436,00 | 1 564,55 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 105 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 11 | 1949 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 979,60 | 1 168,80 | 955,30 | 39 | 2 230 284,00 | 2 230 284,00 | 1 908,18 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 106 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 12 | 1950 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 072,40 | 1 177,80 | 1 129,60 | 37 | 3 747 280,00 | 3 747 280,00 | 3 181,59 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 107 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 21 | 1954 |  | смешанные | 4 | 4 | 5 700,94 | 3 785,80 | 3 313,90 | 99 | 8 662 510,00 | 8 662 510,00 | 2 288,16 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 108 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 25 | 1954 |  | смешанные | 5 | 4 | 6 445,72 | 4 432,90 | 3 767,40 | 100 | 12 120 607,00 | 12 120 607,00 | 2 734,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 109 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 26 | 1954 |  | кирпичные | 4 | 2 | 2 559,90 | 1 803,10 | 1 536,80 | 52 | 5 698 602,00 | 5 698 602,00 | 3 160,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 110 | Город Магнитогорск, Красноармейская, 5 | 1943 |  | кирпичные | 3 | 2 | 952,20 | 851,87 | 597,46 | 73 | 3 514 748,00 | 3 514 748,00 | 4 125,92 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 111 | Город Магнитогорск, Крылова, 29 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 578,30 | 1 322,70 | 597,40 | 46 | 1 008 190,00 | 1 008 190,00 | 762,22 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 112 | Город Магнитогорск, Крылова, 39 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 104,10 | 852,90 | 497,00 | 49 | 4 046 668,00 | 4 046 668,00 | 4 744,60 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 113 | Город Магнитогорск, Крылова, 40 | 1953 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 1 015,30 | 763,80 | 737,80 | 53 | 4 414 323,00 | 4 414 323,00 | 5 779,42 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 114 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 5, корпус 2 | 1957 |  | смешанные | 4 | 4 | 5 834,90 | 3 690,00 | 3 574,80 | 135 | 434 885,00 | 434 885,00 | 117,86 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 115 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 12 | 1954 |  | кирпичные | 5 | 5 | 8 357,75 | 5 732,60 | 4 850,40 | 164 | 5 679 330,00 | 5 679 330,00 | 990,71 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 116 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22 | 1955 |  | смешанные | 5 | 5 | 9 443,97 | 6 309,10 | 5 329,70 | 209 | 4 914 721,00 | 4 914 721,00 | 778,99 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 117 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22, корпус 1 | 1955 |  | смешанные | 4 | 3 | 4 161,32 | 2 670,40 | 2 544,50 | 97 | 3 773 650,00 | 3 773 650,00 | 1 413,14 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 118 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26 | 1956 |  | смешанные | 4 | 6 | 9 486,23 | 6 519,30 | 4 898,50 | 175 | 9 042 188,00 | 9 042 188,00 | 1 386,99 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 119 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26, корпус 1 | 1955 |  | смешанные | 4 | 3 | 4 133,30 | 2 520,26 | 2 296,06 | 78 | 4 338 933,00 | 4 338 933,00 | 1 721,62 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 120 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 2а | 1952 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 567,00 | 1 305,80 | 1 110,96 | 65 | 1 027 446,00 | 1 027 446,00 | 786,83 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 121 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 4а | 1952 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3 263,90 | 2 429,70 | 2 429,70 | 112 | 1 027 446,00 | 1 027 446,00 | 422,87 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 122 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 8а | 1954 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 282,37 | 2 913,20 | 2 666,20 | 151 | 679 464,00 | 679 464,00 | 233,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 123 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 2 | 1949 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 629,68 | 1 672,80 | 1 403,60 | 50 | 5 391 975,00 | 5 391 975,00 | 3 223,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 124 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3 | 1949 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 811,60 | 1 683,90 | 1 382,00 | 51 | 3 540 354,00 | 3 540 354,00 | 2 102,47 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 125 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 1 | 1949 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 911,80 | 1 691,50 | 1 660,00 | 66 | 1 898 630,00 | 1 898 630,00 | 1 122,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 126 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 2 | 1949 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 015,90 | 1 080,10 | 973,90 | 39 | 1 302 373,00 | 1 302 373,00 | 1 205,79 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 127 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 4 | 1949 |  | кирпичные | 2 | 3 | 2 495,90 | 1 376,70 | 1 225,30 | 38 | 4 807 890,00 | 4 807 890,00 | 3 492,33 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 128 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 5 | 1949 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 932,40 | 1 783,10 | 1 426,60 | 50 | 3 608 014,00 | 3 608 014,00 | 2 023,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 129 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 6 | 1949 |  | смешанные | 2 | 4 | 3 274,60 | 1 641,60 | 1 420,50 | 23 | 5 407 364,00 | 5 407 364,00 | 3 293,96 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 130 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 8 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 531,50 | 796,50 | 796,50 | 26 | 2 377 056,00 | 2 377 056,00 | 2 984,38 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 131 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 10 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 570,30 | 733,60 | 733,60 | 23 | 1 915 006,00 | 1 915 006,00 | 2 610,42 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 132 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 12 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 712,10 | 817,90 | 770,30 | 29 | 3 340 514,00 | 3 340 514,00 | 4 084,26 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 133 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 14 | 1948 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 669,60 | 793,50 | 793,50 | 25 | 1 863 955,00 | 1 863 955,00 | 2 349,03 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 134 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 16 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 641,80 | 726,40 | 671,20 | 25 | 1 770 499,00 | 1 770 499,00 | 2 437,36 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 135 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 18 | 1948 |  | смешанные | 2 | 3 | 2 259,90 | 1 151,00 | 960,60 | 27 | 2 379 857,00 | 2 379 857,00 | 2 067,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 136 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22 | 1948 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 650,10 | 809,50 | 809,50 | 22 | 2 063 984,00 | 2 063 984,00 | 2 549,70 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 137 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22, корпус 2 | 1949 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 747,80 | 762,80 | 702,30 | 34 | 1 880 350,00 | 1 880 350,00 | 2 465,06 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 138 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26 | 1948 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 425,80 | 778,00 | 778,00 | 30 | 3 186 158,00 | 3 186 158,00 | 4 095,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 139 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 1 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 749,10 | 761,10 | 710,60 | 31 | 3 150 381,00 | 3 150 381,00 | 4 139,25 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 140 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 2 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 788,90 | 793,50 | 689,90 | 26 | 2 980 361,00 | 2 980 361,00 | 3 755,97 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 141 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 28 | 1949 |  | смешанные | 3 | 2 | 2 048,00 | 1 104,00 | 1 043,50 | 34 | 2 161 661,00 | 2 161 661,00 | 1 958,03 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 142 | Город Магнитогорск, Маяковского, 30 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 5 | 1 624,40 | 1 415,80 | 746,50 | 83 | 1 409 978,00 | 1 409 978,00 | 995,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 143 | Город Магнитогорск, Маяковского, 34 | 1938 |  | кирпичные | 3 | 5 | 1 454,60 | 1 266,10 | 973,20 | 94 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 868,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 144 | Город Магнитогорск, Маяковского, 36 | 1938 |  | кирпичные | 3 | 5 | 1 451,70 | 1 260,70 | 941,54 | 104 | 850 000,00 | 850 000,00 | 674,23 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 145 | Город Магнитогорск, Маяковского, 38 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 5 | 1 445,70 | 1 259,70 | 890,39 | 79 | 850 000,00 | 850 000,00 | 674,76 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 146 | Город Магнитогорск, Маяковского, 42 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 902,47 | 1 618,47 | 1 038,57 | 91 | 2 564 584,00 | 2 564 584,00 | 1 584,57 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 147 | Город Магнитогорск, Маяковского, 44 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 949,90 | 1 669,90 | 1 165,40 | 100 | 2 574 471,00 | 2 574 471,00 | 1 541,69 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 148 | Город Магнитогорск, Маяковского, 46 | 1933 |  | каменные, кирпичные | 3 | 7 | 1 880,82 | 1 647,82 | 1 010,65 | 91 | 950 000,00 | 950 000,00 | 576,52 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 149 | Город Магнитогорск, Маяковского, 48 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 921,90 | 1 668,90 | 751,37 | 99 | 950 000,00 | 950 000,00 | 569,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 150 | Город Магнитогорск, Маяковского, 52 | 1934 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 896,30 | 1 700,30 | 928,81 | 88 | 950 000,00 | 950 000,00 | 558,72 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 151 | Город Магнитогорск, Маяковского, 60 | 1949 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3 942,20 | 3 528,70 | 2 741,07 | 194 | 450 000,00 | 450 000,00 | 127,53 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 152 | Город Магнитогорск, Маяковского, 62 | 1950 |  | кирпичные | 5 | 2 | 2 618,23 | 2 340,43 | 1 550,97 | 122 | 400 000,00 | 400 000,00 | 170,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 153 | Город Магнитогорск, Маяковского, 64 | 1950 |  | кирпичные | 5 | 3 | 4 011,50 | 3 565,50 | 1 920,92 | 198 | 450 000,00 | 450 000,00 | 126,21 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 154 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5 | 1950 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 033,00 | 766,60 | 653,40 | 35 | 1 650 861,00 | 1 650 861,00 | 2 153,48 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 155 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5, корпус 1 | 1950 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 175,70 | 817,00 | 817,00 | 47 | 2 059 502,00 | 2 059 502,00 | 2 520,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 156 | Город Магнитогорск, Менделеева, 6а | 1958 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 365,10 | 991,70 | 991,70 | 41 | 1 558 732,00 | 1 558 732,00 | 1 571,78 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 157 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9 | 1950 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 025,07 | 770,80 | 770,80 | 31 | 2 632 194,00 | 2 632 194,00 | 3 414,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 158 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9, корпус 1 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 083,30 | 681,00 | 681,00 | 29 | 2 860 950,00 | 2 860 950,00 | 4 201,10 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 159 | Город Магнитогорск, Менделеева, 16 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 816,74 | 524,70 | 494,20 | 6 | 2 389 795,00 | 2 389 795,00 | 4 554,59 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 160 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 046,20 | 516,60 | 477,30 | 22 | 3 224 118,00 | 3 224 118,00 | 6 241,03 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 161 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18, корпус 1 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 064,88 | 516,20 | 445,90 | 21 | 3 172 008,00 | 3 172 008,00 | 6 144,92 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 162 | Город Магнитогорск, Менделеева, 19, корпус 1 | 1947 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 018,40 | 756,89 | 648,80 | 34 | 2 679 148,00 | 2 679 148,00 | 3 539,68 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 163 | Город Магнитогорск, Менделеева, 20, корпус 1 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 092,89 | 519,20 | 439,20 | 32 | 3 227 343,00 | 3 227 343,00 | 6 215,99 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 164 | Город Магнитогорск, Менделеева, 21 | 1947 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 031,17 | 723,80 | 723,80 | 34 | 4 195 016,00 | 4 195 016,00 | 5 795,82 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 165 | Город Магнитогорск, Менделеева, 22 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 608,01 | 281,80 | 281,80 | 12 | 2 003 961,00 | 2 003 961,00 | 7 111,29 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 166 | Город Магнитогорск, Менделеева, 23 | 1947 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 160,60 | 725,00 | 725,00 | 34 | 4 442 938,00 | 4 442 938,00 | 6 128,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 167 | Город Магнитогорск, Менделеева, 24 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 060,41 | 514,40 | 474,40 | 23 | 3 353 934,00 | 3 353 934,00 | 6 520,09 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 168 | Город Магнитогорск, Менделеева, 26 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 056,47 | 516,20 | 516,20 | 24 | 2 058 306,00 | 2 058 306,00 | 3 987,42 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 169 | Город Магнитогорск, Мичурина, 1а | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 443,90 | 413,20 | 413,20 | 18 | 211 628,00 | 211 628,00 | 512,17 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 170 | Город Магнитогорск, Московская, 28 | 1958 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 559,06 | 1 908,36 | 1 690,60 | 95 | 4 025 752,00 | 4 025 752,00 | 2 109,53 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 171 | Город Магнитогорск, Московская, 32 | 1958 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 645,50 | 1 833,40 | 1 782,30 | 82 | 3 255 430,00 | 3 255 430,00 | 1 775,62 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 172 | Город Магнитогорск, Московская, 34 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 666,92 | 1 209,62 | 773,80 | 68 | 2 663 812,00 | 2 663 812,00 | 2 202,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 173 | Город Магнитогорск, Московская, 35 | 1951 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 982,40 | 1 318,80 | 1 272,10 | 66 | 1 897 320,00 | 1 897 320,00 | 1 438,67 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 174 | Город Магнитогорск, Московская, 42А | 1957 |  | кирпичные | 2 | 2 | 583,00 | 375,00 | 323,00 | 21 | 2 506 845,00 | 2 506 845,00 | 6 684,92 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 175 | Город Магнитогорск, Московская, 43 | 1956 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2 485,10 | 1 965,10 | 1 800,00 | 71 | 1 186 966,00 | 1 186 966,00 | 604,02 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 176 | Город Магнитогорск, Московская, 48 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 525,90 | 1 221,80 | 601,20 | 67 | 3 045 592,00 | 3 045 592,00 | 2 492,71 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 177 | Город Магнитогорск, Московская, 77 | 1958 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 627,20 | 1 627,20 | 637,40 | 84 | 3 808 967,00 | 3 808 967,00 | 2 340,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 178 | Город Магнитогорск, Московская, 83 | 1957 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 433,90 | 403,70 | 250,70 | 23 | 676 355,00 | 676 355,00 | 1 675,39 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 179 | Город Магнитогорск, Нестерова, 15 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 470,70 | 422,20 | 422,20 | 20 | 1 765 352,00 | 1 765 352,00 | 4 181,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 180 | Город Магнитогорск, Нестерова, 17 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 474,00 | 431,60 | 431,60 | 24 | 1 756 256,00 | 1 756 256,00 | 4 069,18 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 181 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 28, корпус 1 | 1949 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 141,40 | 797,70 | 731,70 | 26 | 2 371 115,00 | 2 371 115,00 | 2 972,44 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 182 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 32, корпус 1 | 1949 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 198,00 | 743,10 | 687,80 | 34 | 3 173 845,00 | 3 173 845,00 | 4 271,09 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 183 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 2 | 1957 |  | смешанные | 6 | 5 | 9 682,20 | 6 436,60 | 5 267,10 | 204 | 4 770 008,00 | 4 770 008,00 | 741,08 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 184 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 8 | 1956 |  | смешанные | 5 | 5 | 10 262,80 | 7 184,20 | 5 826,30 | 235 | 7 232 666,00 | 7 232 666,00 | 1 006,75 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 185 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 21, корпус 1 | 1958 |  | панельные | 4 | 5 | 4 614,18 | 2 882,78 | 2 611,28 | 118 | 6 152 466,00 | 6 152 466,00 | 2 134,21 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 186 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 23, корпус 1 | 1958 |  | панельные | 4 | 5 | 4 631,58 | 2 977,78 | 2 470,21 | 136 | 6 268 778,00 | 6 268 778,00 | 2 105,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 187 | Город Магнитогорск, Панькова, 8 | 1958 |  | блочные | 2 | 2 | 1 163,70 | 512,00 | 351,20 | 38 | 2 697 643,00 | 2 697 643,00 | 5 268,83 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 188 | Город Магнитогорск, Панькова, 20 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 1 | 761,20 | 723,20 | 723,20 | 59 | 1 825 464,00 | 1 825 464,00 | 2 524,15 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 189 | Город Магнитогорск, Панькова, 22 | 1956 |  | блочные | 2 | 1 | 967,80 | 515,40 | 344,80 | 23 | 2 948 419,00 | 2 948 419,00 | 5 720,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 190 | Город Магнитогорск, Панькова, 23 | 1934 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 869,40 | 804,60 | 804,60 | 53 | 2 734 000,00 | 2 734 000,00 | 3 397,96 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 191 | Город Магнитогорск, Первомайская, 17 | 1958 |  | блочные | 4 | 4 | 2 324,66 | 2 074,56 | 2 074,56 | 92 | 1 981 428,00 | 1 981 428,00 | 955,11 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 192 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19 | 1958 |  | блочные | 4 | 5 | 4 253,50 | 3 411,10 | 3 327,00 | 147 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 425,08 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 193 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19, корпус 1 | 1958 |  | блочные | 2 | 5 | 2 185,50 | 1 728,70 | 1 663,00 | 58 | 2 369 538,00 | 2 369 538,00 | 1 370,71 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 194 | Город Магнитогорск, Пионерская, 21 | 1932 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 815,00 | 2 507,08 | 2 417,18 | 155 | 779 464,00 | 779 464,00 | 310,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 195 | Город Магнитогорск, Пионерская, 22 | 1934 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 797,10 | 2 520,55 | 2 520,55 | 174 | 2 373 014,00 | 2 373 014,00 | 941,47 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 196 | Город Магнитогорск, Пионерская, 23 | 1934 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 739,80 | 2 447,70 | 2 374,60 | 153 | 4 073 014,00 | 4 073 014,00 | 1 664,02 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 197 | Город Магнитогорск, Пионерская, 24 | 1933 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 572,90 | 2 571,38 | 2 348,18 | 144 | 3 901 314,00 | 3 901 314,00 | 1 517,21 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 198 | Город Магнитогорск, Пионерская, 25 | 1934 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 682,50 | 2 367,87 | 1 900,93 | 138 | 3 162 628,00 | 3 162 628,00 | 1 335,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 199 | Город Магнитогорск, Пионерская, 26 | 1932 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 790,90 | 2 515,55 | 2 370,05 | 154 | 2 364 314,00 | 2 364 314,00 | 939,88 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 200 | Город Магнитогорск, Пионерская, 27 | 1930 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3 081,60 | 2 467,80 | 2 322,60 | 155 | 3 243 778,00 | 3 243 778,00 | 1 314,44 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 201 | Город Магнитогорск, Пионерская, 29 | 1934 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 720,20 | 2 460,21 | 2 176,70 | 156 | 3 212 712,00 | 3 212 712,00 | 1 305,87 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 202 | Город Магнитогорск, Пионерская, 30 | 1933 |  | кирпичные | 4 | 4 | 1 498,90 | 1 243,83 | 1 134,00 | 72 | 4 877 308,00 | 4 877 308,00 | 3 921,20 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 203 | Город Магнитогорск, Пионерская, 31 | 1934 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3 183,80 | 2 487,34 | 1 920,60 | 157 | 4 060 999,00 | 4 060 999,00 | 1 632,67 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 204 | Город Магнитогорск, Пионерская, 32 | 1933 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 965,96 | 2 718,26 | 1 731,28 | 185 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 592,29 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 205 | Город Магнитогорск, Писарева, 20 | 1959 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 473,00 | 1 065,60 | 972,20 | 51 | 3 255 295,00 | 3 255 295,00 | 3 054,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 206 | Город Магнитогорск, Писарева, 26, корпус 1 | 1959 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 005,10 | 800,10 | 439,00 | 31 | 3 528 644,00 | 3 528 644,00 | 4 410,25 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 207 | Город Магнитогорск, Проселочная, 22 | 1952 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 606,70 | 546,10 | 546,10 | 26 | 3 243 464,00 | 3 243 464,00 | 5 939,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 208 | Город Магнитогорск Проселочная, 26а | 1930 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 308,00 | 278,50 | 278,50 | 10 | 1 743 464,00 | 1 743 464,00 | 6 260,19 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 209 | Город Магнитогорск, проспект Пушкина, 26 корпус 1 | 1957 |  | кирпичные | 6 | 8 | 13520,3 | 10049,89 | 9 618,41 | 466 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 318,41 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 210 | Город Магнитогорск, Разина, 3 | 1958 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 380,40 | 1 026,66 | 760,20 | 52 | 3 234 572,00 | 3 234 572,00 | 3 150,58 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 211 | Город Магнитогорск, Разина, 7 | 1959 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 376,10 | 1 018,98 | 803,50 | 41 | 2 799 439,00 | 2 799 439,00 | 2 747,30 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 212 | Город Магнитогорск, Разина, 13, корпус 1 | 1959 |  | смешанные | 2 | 2 | 930,60 | 799,60 | 711,60 | 40 | 1 722 989,00 | 1 722 989,00 | 2 154,81 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 213 | Город Магнитогорск, переулок Ржевского, 9 | 1936 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3 754,97 | 3 367,67 | 2 147,32 | 206 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 326,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 214 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 3 | 1954 |  | кирпичные | 5 | 7 | 7 950,77 | 6 985,77 | 4 150,95 | 239 | 4 697 635,00 | 4 697 635,00 | 672,46 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 215 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 5 | 1954 |  | кирпичные | 3 | 5 | 2 757,40 | 2 292,30 | 627,40 | 89 | 1 154 770,00 | 1 154 770,00 | 503,76 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 216 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 11 | 1954 |  | кирпичные | 2 | 2 | 477,70 | 425,60 | 399,70 | 18 | 2 193 359,00 | 2 193 359,00 | 5 153,57 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 217 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 15 | 1954 |  | блочные | 2 | 2 | 433,00 | 385,50 | 385,50 | 17 | 1 717 462,00 | 1 717 462,00 | 4 455,15 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 218 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 19 | 1955 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 454,80 | 398,70 | 398,70 | 18 | 1 670 732,00 | 1 670 732,00 | 4 190,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 219 | Город Магнитогорск, Советская, 23А | 1955 |  | смешанные | 2 | 3 | 110,90 | 768,10 | 621,50 | 32 | 2 935 001,00 | 2 935 001,00 | 3 821,12 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 220 | Город Магнитогорск, Советская, 27 | 1955 |  | смешанные | 3 | 2 | 867,10 | 761,20 | 592,70 | 44 | 2 124 268,00 | 2 124 268,00 | 2 790,68 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 221 | Город Магнитогорск, Советская, 29 | 1955 |  | смешанные | 3 | 3 | 1 496,70 | 1 355,80 | 1 090,50 | 68 | 2 597 145,00 | 2 597 145,00 | 1 915,58 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 222 | Город Магнитогорск, Советская, 31 | 1955 |  | смешанные | 2 | 3 | 927,00 | 766,30 | 501,90 | 53 | 2 903 592,00 | 2 903 592,00 | 3 789,11 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 223 | Город Магнитогорск, Советская, 35 | 1954 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 117,90 | 764,30 | 614,00 | 54 | 2 055 376,00 | 2 055 376,00 | 2 689,23 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 224 | Город Магнитогорск, Строителей, 26 | 1946 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 998,99 | 634,30 | 303,40 | 10 | 4 353 235,00 | 4 353 235,00 | 6 863,05 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 225 | Город Магнитогорск, Строителей, 27 | 1947 |  | кирпичные | 2 | 2 | 731,10 | 599,45 | 263,50 | 14 | 154 880,00 | 154 880,00 | 258,37 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 226 | Город Магнитогорск, Строителей, 29 | 1950 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 089,10 | 1 534,00 | 1 534,00 | 52 | 1 738 275,00 | 1 738 275,00 | 1 133,16 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 227 | Город Магнитогорск, Строителей, 35 корпус 1 | 1947 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 022,70 | 742,90 | 742,90 | 21 | 1 566 612,00 | 1 566 612,00 | 2 108,78 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 228 | Город Магнитогорск, Строителей, 37, корпус 1 | 1950 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 057,30 | 673,20 | 673,20 | 29 | 4 582 228,00 | 4 582 228,00 | 6 806,64 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 229 | Город Магнитогорск, Строителей, 58, корпус 1 | 1951 |  | смешанные | 3 | 3 | 3 456,40 | 1 897,00 | 1 488,10 | 57 | 6 611 062,00 | 6 611 062,00 | 3 485,01 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 230 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 28 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 018,20 | 873,20 | 497,80 | 46 | 538 880,00 | 538 880,00 | 617,13 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 231 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 33 | 1958 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 620,00 | 1 225,50 | 898,80 | 68 | 3 517 986,00 | 3 517 986,00 | 2 870,65 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 232 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 35 | 1954 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 100,90 | 927,10 | 706,30 | 47 | 2 806 615,00 | 2 806 615,00 | 3 027,31 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 233 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 38 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 008,40 | 789,63 | 629,50 | 57 | 3 387 856,00 | 3 387 856,00 | 4 290,43 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 234 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 40 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 179,80 | 827,40 | 472,50 | 57 | 4 614 020,00 | 4 614 020,00 | 5 576,53 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 235 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 51 | 1957 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 607,50 | 1 361,90 | 797,20 | 68 | 469 220,00 | 469 220,00 | 344,53 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 236 | Город Магнитогорск, Уральская, 26 | 1944 |  | смешанные | 3 | 6 | 1 140,68 | 938,68 | 864,58 | 63 | 2 926 918,00 | 2 926 918,00 | 3 118,12 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 237 | Город Магнитогорск, Уральская, 30 | 1943 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 159,40 | 843,70 | 843,70 | 60 | 2 039 378,00 | 2 039 378,00 | 2 417,18 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 238 | Город Магнитогорск, Уральская, 32 | 1943 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 157,60 | 912,50 | 805,00 | 54 | 2 044 218,00 | 2 044 218,00 | 2 240,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 239 | Город Магнитогорск, Уральская, 34 | 1941 |  | смешанные | 2 | 4 | 2 230,20 | 1 562,70 | 1 173,80 | 66 | 5 633 386,00 | 5 633 386,00 | 3 604,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 240 | Город Магнитогорск, Уральская, 35 | 1944 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 187,70 | 869,60 | 869,60 | 44 | 3 837 384,00 | 3 837 384,00 | 4 412,82 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 241 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 1 | 1938 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 440,80 | 898,60 | 898,60 | 40 | 2 522 274,00 | 2 522 274,00 | 2 806,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 242 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 2 | 1938 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 460,00 | 897,20 | 897,20 | 42 | 2 570 164,00 | 2 570 164,00 | 2 864,65 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 243 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 3 | 1938 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 431,30 | 888,20 | 888,20 | 39 | 2 562 169,00 | 2 562 169,00 | 2 884,68 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 244 | Город Магнитогорск, Уральская, 37 | 1942 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2 804,60 | 2 478,90 | 2 186,60 | 108 | 6 088 901,00 | 6 088 901,00 | 2 456,29 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 245 | Город Магнитогорск, Уральская, 38 | 1946 |  | смешанные | 4 | 2 | 2 380,08 | 1 789,98 | 1 732,18 | 112 | 2 275 636,00 | 2 275 636,00 | 1 271,32 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 246 | Город Магнитогорск, Уральская, 39 | 1946 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 053,66 | 519,70 | 478,80 | 27 | 2 836 008,00 | 2 836 008,00 | 5 457,01 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 247 | Город Магнитогорск, Уральская, 40 | 1946 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 758,10 | 2 299,70 | 2 169,00 | 126 | 1 956 471,00 | 1 956 471,00 | 850,75 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 248 | Город Магнитогорск, Уральская, 45 | 1946 |  | смешанные | 2 | 3 | 874,90 | 801,70 | 801,70 | 43 | 1 465 072,00 | 1 465 072,00 | 1 827,46 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 249 | Город Магнитогорск, Уральская, 45, корпус 1 | 1945 |  | смешанные | 3 | 3 | 1 202,40 | 1 035,30 | 1 035,30 | 50 | 5 086 045,00 | 5 086 045,00 | 4 912,63 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 250 | Город Магнитогорск, Уральская, 47 | 1947 |  | блочные | 2 | 1 | 338,30 | 224,30 | 81,50 | 9 | 504 995,00 | 504 995,00 | 2 251,43 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 251 | Город Магнитогорск, Уральская, 49 | 1947 |  | блочные | 2 | 2 | 594,70 | 520,10 | 520,10 | 27 | 1 638 363,00 | 1 638 363,00 | 3 150,09 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 252 | Город Магнитогорск, Уральская, 56 | 1952 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 534,40 | 1 183,60 | 1 183,60 | 58 | 2 506 448,00 | 2 506 448,00 | 2 117,65 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 253 | Город Магнитогорск, Уральская, 60 | 1951 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 532,95 | 1 172,55 | 1 172,55 | 45 | 3 710 232,00 | 3 710 232,00 | 3 164,24 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 254 | Город Магнитогорск, Уральская, 60, корпус 1 | 1952 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 545,10 | 1 185,20 | 1 185,20 | 43 | 1 295 316,00 | 1 295 316,00 | 1 092,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 255 | Город Магнитогорск, Уральская, 62 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 108,10 | 835,30 | 750,30 | 30 | 2 457 982,00 | 2 457 982,00 | 2 942,63 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 256 | Город Магнитогорск, Уральская, 62, корпус 1 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 985,00 | 750,60 | 750,60 | 32 | 2 166 911,00 | 2 166 911,00 | 2 886,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 257 | Город Магнитогорск, Уральская, 64 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 059,80 | 795,10 | 795,10 | 32 | 2 646 320,00 | 2 646 320,00 | 3 328,29 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 258 | Город Магнитогорск, Уральская, 64, корпус 1 | 1951 |  | смешанные | 2 | 2 | 1 022,10 | 784,70 | 563,20 | 23 | 2 166 911,00 | 2 166 911,00 | 2 761,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 259 | Город Магнитогорск, Уральская, 67 | 1948 |  | смешанные | 3 | 2 | 1 513,80 | 1 193,20 | 1 193,20 | 63 | 4 860 833,00 | 4 860 833,00 | 4 073,78 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 260 | Город Магнитогорск, Урицкого, 3 | 1947 |  | смешанные | 2 | 3 | 1 802,30 | 1 311,60 | 1 102,90 | 48 | 7 578 957,00 | 7 578 957,00 | 5 778,41 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 261 | Город Магнитогорск, Ушакова, 38 | 1954 |  | смешанные | 2 | 2 | 818,90 | 568,20 | 520,30 | 29 | 1 633 215,00 | 1 633 215,00 | 2 874,37 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 262 | Город Магнитогорск, Ушакова, 40 | 1954 |  | смешанные | 2 | 2 | 890,20 | 691,10 | 488,00 | 42 | 2 284 373,00 | 2 284 373,00 | 3 305,42 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 263 | Город Магнитогорск, Ушакова, 42 | 1954 |  | смешанные | 2 | 2 | 924,50 | 708,90 | 471,30 | 36 | 1 905 454,00 | 1 905 454,00 | 2 687,90 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 264 | Город Магнитогорск, Ушакова, 61 | 1953 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 1 117,40 | 762,20 | 483,10 | 52 | 485 456,00 | 485 456,00 | 636,91 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 265 | Город Магнитогорск, Ушакова, 73 | 1953 |  | смешанные | 2 | 3 | 997,60 | 761,20 | 447,00 | 52 | 2 545 239,00 | 2 545 239,00 | 3 343,72 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 266 | Город Магнитогорск, Фадеева, 10 | 1949 |  | дощатые | 2 | 2 | 732,90 | 605,90 | 576,20 | 39 | 1 825 576,00 | 1 825 576,00 | 3 013,00 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 267 | Город Магнитогорск, Фадеева, 14 | 1949 |  | дощатые | 2 | 2 | 768,60 | 719,00 | 412,90 | 56 | 2 063 632,00 | 2 063 632,00 | 2 870,14 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 268 | Город Магнитогорск, Фадеева, 18 | 1949 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 1 458,70 | 1 015,40 | 855,96 | 75 | 3 025 916,00 | 3 025 916,00 | 2 980,02 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 269 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 19 | 1945 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1386,62 | 1263,92 | 925,55 | 71 | 2 060 568,00 | 2 060 568,00 | 1 630,30 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 270 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 17 | 1944 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 472,54 | 1 314,64 | 1 042,71 | 62 | 2 109 851,00 | 2 109 851,00 | 1 604,89 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 271 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 28 | 1940 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 435,20 | 1 301,30 | 802,80 | 65 | 3 253 531,00 | 3 253 531,00 | 2 500,22 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 272 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 30 | 1940 |  | кирпичные | 3 | 2 | 974,30 | 868,26 | 774,76 | 66 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 393,59 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 273 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 32 | 1940 |  | кирпичные | 3 | 2 | 965,60 | 866,74 | 866,74 | 48 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 396,04 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 274 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 34 | 1940 |  | кирпичные | 3 | 2 | 969,82 | 870,89 | 870,89 | 54 | 2 141 278,00 | 2 141 278,00 | 2 458,72 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 275 | Город Магнитогорск, Цементная, 21 | 1959 |  | смешанные | 2 | 3 | 959,00 | 855,50 | 855,50 | 46 | 1 410 355,00 | 1 410 355,00 | 1 648,57 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 276 | Город Магнитогорск, Цементная, 22 | 1959 |  | смешанные | 2 | 3 | 949,90 | 854,70 | 763,20 | 42 | 2 276 411,00 | 2 276 411,00 | 2 663,40 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 277 | Город Магнитогорск, Чапаева, 4 | 1949 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 587,20 | 1 883,30 | 1 745,80 | 62 | 2 004 569,00 | 2 004 569,00 | 1 064,39 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 278 | Город Магнитогорск, Чапаева, 5 | 1950 |  | смешанные | 3 | 5 | 4 880,20 | 2 953,90 | 2 691,80 | 117 | 10 470 619,00 | 10 470 619,00 | 3 544,68 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 279 | Город Магнитогорск, Чапаева, 8 | 1949 |  | смешанные | 3 | 4 | 3 948,80 | 2 213,30 | 1 994,50 | 67 | 3 829 892,00 | 3 829 892,00 | 1 730,40 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 280 | Город Магнитогорск, Чайковского, 41 | 1932 |  | каменные, кирпичные | 3 | 7 | 2 488,20 | 1 650,50 | 1 453,00 | 79 | 2 490 474,00 | 2 490 474,00 | 1 508,92 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 281 | Город Магнитогорск, Чайковского, 43 | 1932 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 975,30 | 1 640,30 | 1 289,40 | 82 | 2 490 474,00 | 2 490 474,00 | 1 518,30 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 282 | Город Магнитогорск, Чайковского, 45 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 881,10 | 1 565,10 | 1 333,30 | 87 | 2 436 852,00 | 2 436 852,00 | 1 556,99 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 283 | Город Магнитогорск, Чайковского, 53 | 1933 |  | кирпичные | 3 | 7 | 1 936,40 | 1 631,40 | 1 201,00 | 79 | 2 380 657,00 | 2 380 657,00 | 1 459,27 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 284 | Город Магнитогорск, Чайковского, 61 | 1933 |  | кирпичные | 5 | 3 | 4 219,32 | 3 839,02 | 3 839,02 | 175 | 5 688 512,00 | 5 688 512,00 | 1 481,76 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 285 | Город Магнитогорск, Чайковского, 62 | 1944 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 091,60 | 812,60 | 506,31 | 34 | 2 072 200,00 | 2 072 200,00 | 2 550,09 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 286 | Город Магнитогорск, Чайковского, 63 | 1942 |  | кирпичные | 5 | 3 | 4 329,27 | 3 846,07 | 2 144,96 | 144 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 286,01 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 287 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64 | 1943 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 537,12 | 1 373,92 | 1 113,96 | 77 | 3 913 247,00 | 3 913 247,00 | 2 848,23 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 288 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64/а | 1943 |  | кирпичные | 3 | 2 | 949,90 | 849,00 | 628,30 | 51 | 2 146 594,00 | 2 146 594,00 | 2 528,38 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 289 | Город Магнитогорск, Чайковского, 76 | 1944 |  | кирпичные | 3 | 2 | 934,27 | 844,77 | 824,92 | 55 | 1 154 573,00 | 1 154 573,00 | 1 366,73 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 290 | Город Магнитогорск, Чайковского, 78 | 1940 |  | кирпичные | 3 | 2 | 952,55 | 851,05 | 670,15 | 45 | 3 879 125,00 | 3 879 125,00 | 4 558,05 | 6 300,00 | 12.2017 |
| 291 | Город Магнитогорск, переулок Пекинский, 27 | 1958 |  | шлакоблочные | 3 | 2 | 926,90 | 854,3 | 762,8 | 41 | 1 752 553,00 | 1 752 553,00 | 2 051,45 | 6 300,00 | 12.2017 |
| Всего по Магнитогорскому городскому округу за 2017 г |  |  |  |  | X | X | 609 942,15 | 433 689,92 | 358 478,76 | 18 529 | 830 567 495,00 | 830 567 495,00 | X | X | X |

| Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ | Е.М. Слепов |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
на территории города Магнитогорска на 2017 г.

# Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем ВСЕГО | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши |  |
|  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 14 |
| Магнитогорский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 1 | 3 346 117,00 | 200 000,00 | 629 774,00 | 410 427,00 | 653 049,00 | 530 442,00 | 0,00 | 2 423 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 2, корпус 1 | 5 926 727,00 | 425 920,00 | 1 099 098,00 | 444 444,00 | 719 200,00 | 801 504,00 | 0,00 | 3 490 166,00 | 0,00 | 758,00 | 1 482 648,00 |
| 3 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 4 | 6 282 474,00 | 0,00 | 817 278,00 | 600 732,00 | 1 502 200,00 | 1 425 864,00 | 0,00 | 4 346 074,00 | 0,00 | 990,00 | 1 936 400,00 |
| 4 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 5 | 2 962 504,00 | 0,00 | 623 326,00 | 229 561,00 | 649 218,00 | 558 360,00 | 0,00 | 2 060 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 6, корпус 1 | 2 407 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 1 438 240,00 |
| 6 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 9 | 3 285 962,00 | 0,00 | 625 475,00 | 405 210,00 | 651 134,00 | 583 176,00 | 0,00 | 2 264 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 49 | 5 801 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | 3 049 812,00 |
| 8 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 51 | 4 166 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,00 | 2 326 255,00 |
| 9 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 10 корпус 1 | 1 908 840,00 | 304 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 920,00 | 0,00 | 820,00 | 1 603 920,00 |
| 10 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17 | 1 972 826,00 | 377 732,00 | 880 322,00 | 714 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17, корпус 1 | 4 426 866,00 | 546 480,00 | 386 130,00 | 525 400,00 | 2 604 536,00 | 364 320,00 | 0,00 | 4 426 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 | 3 775 747,00 | 465 300,00 | 1 074 700,00 | 434 775,00 | 857 964,00 | 943 008,00 | 0,00 | 3 775 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 корпус 1 | 203 280,00 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 30 | 4 414 402,00 | 0,00 | 2 693 198,00 | 1 314 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 31 | 2 529 313,00 | 173 616,00 | 958 632,00 | 394 775,00 | 488 350,00 | 291 932,00 | 0,00 | 2 307 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 33 | 2 706 518,00 | 173 616,00 | 971 528,00 | 387 819,00 | 518 992,00 | 284 012,00 | 0,00 | 2 335 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 35 | 3 666 619,00 | 200 940,00 | 1 659 336,00 | 671 292,00 | 750 719,00 | 384 332,00 | 0,00 | 3 666 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 43, корпус 1 | 5 497 173,00 | 106 824,00 | 1 231 606,00 | 798 246,00 | 1 150 975,00 | 320 972,00 | 0,00 | 3 608 623,00 | 0,00 | 898,00 | 1 382 702,00 |
| 19 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 | 3 325 922,00 | 0,00 | 545 388,00 | 315 788,00 | 1 922 389,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 корпус 1 | 13 248 960,00 | 0,00 | 817 765,00 | 467 917,00 | 2 328 031,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 713,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 749 000,00 |
| 21 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 | 2 170 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 780 775,00 |
| 22 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 корпус 1 | 5 944 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313,00 | 2 461 219,00 |
| 23 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 60 | 2 600 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,00 | 2 034 207,00 |
| 24 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 1а | 259 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 1 | 2 186 641,00 | 138 702,00 | 754 439,00 | 526 947,00 | 427 067,00 | 239 132,00 | 0,00 | 2 086 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 2 | 2 928 260,00 | 199 422,00 | 1 195 066,00 | 526 947,00 | 499 841,00 | 291 932,00 | 0,00 | 2 713 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 3 | 1 974 195,00 | 199 422,00 | 565 189,00 | 229 314,00 | 482 102,00 | 297 212,00 | 0,00 | 1 773 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 4 | 665 689,00 | 138 702,00 | 0,00 | 0,00 | 423 901,00 | 0,00 | 0,00 | 562 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 14 | 4 706 646,00 | 0,00 | 1 579 809,00 | 838 246,00 | 1 522 504,00 | 484 652,00 | 0,00 | 4 425 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 16, корпус 1 | 4 051 242,00 | 0,00 | 1 302 536,00 | 693 900,00 | 1 417 174,00 | 363 212,00 | 0,00 | 3 776 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 12 | 2 097 378,00 | 264 732,00 | 264 732,00 | 214 732,00 | 0,00 | 214 732,00 | 0,00 | 958 928,00 | 0,00 | 342,48 | 558 250,00 |
| 32 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 26 | 1 882 246,00 | 264 732,00 | 264 732,00 | 214 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 196,00 | 0,00 | 342,24 | 557 850,00 |
| 33 | Город Магнитогорск, Белинского, 83 | 499 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 588,00 | 113 632,00 | 405 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Магнитогорск, Бестужева, 4 | 1 594 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 632,00 | 113 632,00 | 0,00 | 662,00 | 1 267 796,00 |
| 35 | Город Магнитогорск, Бестужева, 10 | 525 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 525,00 | 108 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Город Магнитогорск, Болотникова, 13 | 1 916 333,00 | 0,00 | 227 836,00 | 184 344,00 | 0,00 | 0,00 | 111 078,00 | 523 258,00 | 0,00 | 610,00 | 1 167 543,00 |
| 37 | Город Магнитогорск, Болотникова, 21 | 3 231 683,00 | 196 460,00 | 227 836,00 | 184 344,00 | 746 651,00 | 269 874,00 | 113 632,00 | 1 738 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Магнитогорск, Болотникова, 26 | 1 922 506,00 | 0,00 | 0,00 | 184 344,00 | 823 493,00 | 269 874,00 | 113 632,00 | 1 391 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 92 | 2 869 723,00 | 200 000,00 | 178 400,00 | 144 345,00 | 573 812,00 | 0,00 | 63 838,00 | 1 160 395,00 | 0,00 | 520,00 | 995 852,00 |
| 40 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 94 | 1 686 320,00 | 100 000,00 | 135 412,00 | 92 172,00 | 358 646,00 | 0,00 | 54 901,00 | 741 131,00 | 0,00 | 225,00 | 430 897,00 |
| 41 | Город Магнитогорск, Володарского, 16 | 4 120 736,00 | 0,00 | 307 781,00 | 147 645,00 | 741 360,00 | 0,00 | 188 961,00 | 1 385 747,00 | 0,00 | 667,00 | 1 277 371,00 |
| 42 | Город Магнитогорск, Володарского, 20 | 4 966 222,00 | 0,00 | 307 781,00 | 251 733,00 | 817 197,00 | 0,00 | 112 355,00 | 1 489 066,00 | 0,00 | 780,00 | 1 493 778,00 |
| 43 | Город Магнитогорск, Володарского, 26 | 964 070,00 | 225 000,00 | 307 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 355,00 | 645 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Магнитогорск, Горького, 12 | 4 071 288,00 | 0,00 | 1 268 146,00 | 686 944,00 | 1 302 268,00 | 357 932,00 | 0,00 | 3 615 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Магнитогорск, Гагарина, 10 | 9 626 984,00 | 0,00 | 540 556,00 | 437 171,00 | 2 278 649,00 | 0,00 | 560 500,00 | 3 816 876,00 | 0,00 | 1 539,00 | 2 884 106,00 |
| 46 | Город Магнитогорск, Герцена, 33 | 1 730 616,00 | 232 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 320,00 | 0,00 | 766,00 | 1 498 296,00 |
| 47 | Город Магнитогорск, Герцена, 35 | 1 607 388,00 | 232 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 320,00 | 0,00 | 703,00 | 1 375 068,00 |
| 48 | Город Магнитогорск, Герцена, 37 | 1 585 872,00 | 232 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 320,00 | 0,00 | 692,00 | 1 353 552,00 |
| 49 | Город Магнитогорск, Герцена, 39 | 2 453 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 | 1 498 296,00 |
| 50 | Город Магнитогорск, Дарвина, 47 | 1 751 359,00 | 100 000,00 | 167 653,00 | 135 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 302,00 | 0,00 | 343,55 | 739 611,00 |
| 51 | Город Магнитогорск, Достоевского, 24 | 2 350 318,00 | 150 000,00 | 0,00 | 113 041,00 | 573 812,00 | 0,00 | 91 927,00 | 928 780,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 52 | Город Магнитогорск, Достоевского, 26 | 1 870 424,00 | 100 000,00 | 0,00 | 104 346,00 | 412 696,00 | 0,00 | 88 096,00 | 705 138,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 53 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28 | 2 135 998,00 | 100 000,00 | 0,00 | 114 780,00 | 427 429,00 | 146 130,00 | 94 480,00 | 882 819,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 54 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28, корпус 1 | 1 962 457,00 | 100 000,00 | 0,00 | 104 346,00 | 427 429,00 | 0,00 | 88 096,00 | 719 871,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 55 | Город Магнитогорск, Достоевского, 30 | 1 796 291,00 | 100 000,00 | 0,00 | 111 302,00 | 330 427,00 | 0,00 | 67 669,00 | 609 398,00 | 0,00 | 346,00 | 662 624,00 |
| 56 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32 | 1 789 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 104 346,00 | 330 427,00 | 0,00 | 67 669,00 | 602 442,00 | 0,00 | 346,00 | 662 624,00 |
| 57 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус 1 | 2 195 091,00 | 100 000,00 | 0,00 | 104 346,00 | 427 429,00 | 146 130,00 | 79 159,00 | 857 064,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 58 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус А | 559 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 337,00 | 135 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Магнитогорск, Калинина, 11 | 6 445 291,00 | 0,00 | 1 560 464,00 | 711 291,00 | 741 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 115,00 | 0,00 | 1 715,00 | 3 025 858,00 |
| 60 | Город Магнитогорск, Кирова, 196 | 1 145 673,00 | 300 000,00 | 338 100,00 | 271 821,00 | 0,00 | 235 752,00 | 0,00 | 1 145 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Магнитогорск, Кирова, 117 | 1 699 665,00 | 274 732,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 196,00 | 0,00 | 457,34 | 745 469,00 |
| 62 | Город Магнитогорск, Кирова, 119 | 2 047 482,00 | 314 732,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 196,00 | 0,00 | 362,69 | 591 183,00 |
| 63 | Город Магнитогорск, Кирова, 121 | 2 209 464,00 | 314 732,00 | 0,00 | 314 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 464,00 | 0,00 | 536,81 | 875 000,00 |
| 64 | Город Магнитогорск, Кирова, 198 | 1 527 981,00 | 314 732,00 | 364 732,00 | 0,00 | 848 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Магнитогорск, Кирова, 206 | 1 861 196,00 | 314 732,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Магнитогорск, Кирова, 206, корпус 1 | 1 779 464,00 | 314 732,00 | 0,00 | 0,00 | 494 732,00 | 0,00 | 0,00 | 809 464,00 | 0,00 | 595,10 | 970 000,00 |
| 67 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 4 | 2 438 709,00 | 0,00 | 193 016,00 | 187 648,00 | 0,00 | 164 406,00 | 0,00 | 545 070,00 | 0,00 | 460,80 | 1 645 453,00 |
| 68 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 10 | 2 461 969,00 | 150 000,00 | 273 575,00 | 204 135,00 | 0,00 | 124 080,00 | 0,00 | 751 790,00 | 0,00 | 456,44 | 982 656,00 |
| 69 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 1 | 4 620 601,00 | 0,00 | 1 919 414,00 | 775 638,00 | 918 290,00 | 837 540,00 | 0,00 | 4 450 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3 | 2 896 787,00 | 0,00 | 1 171 423,00 | 466 078,00 | 700 926,00 | 558 360,00 | 0,00 | 2 896 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3, корпус 1 | 2 461 684,00 | 71 404,00 | 838 266,00 | 358 254,00 | 599 426,00 | 347 424,00 | 0,00 | 2 214 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 4 | 401 720,00 | 401 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 5 | 2 405 849,00 | 200 000,00 | 825 369,00 | 330 429,00 | 488 350,00 | 378 444,00 | 0,00 | 2 222 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 7 | 4 983 562,00 | 285 384,00 | 1 919 414,00 | 780 855,00 | 921 163,00 | 840 642,00 | 0,00 | 4 747 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 8 | 4 621 831,00 | 300 080,00 | 545 523,00 | 441 188,00 | 1 001 950,00 | 653 400,00 | 0,00 | 2 942 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 9 | 2 204 915,00 | 200 000,00 | 803 875,00 | 316 516,00 | 463 454,00 | 288 486,00 | 0,00 | 2 072 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 10 | 3 114 208,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 600,00 | 0,00 | 727,00 | 1 422 012,00 |
| 78 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 12 | 2 706 555,00 | 232 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 320,00 | 0,00 | 792,00 | 1 549 152,00 |
| 79 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 13 | 2 268 947,00 | 200 000,00 | 799 576,00 | 325 211,00 | 478 775,00 | 313 302,00 | 0,00 | 2 116 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 15 | 3 134 657,00 | 200 000,00 | 617 061,00 | 269 560,00 | 474 944,00 | 316 404,00 | 0,00 | 1 877 969,00 | 0,00 | 721,00 | 1 256 688,00 |
| 81 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 17 | 3 296 594,00 | 200 000,00 | 797 427,00 | 319 994,00 | 469 199,00 | 291 588,00 | 0,00 | 2 078 208,00 | 0,00 | 701,00 | 1 218 386,00 |
| 82 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 19 | 6 856 866,00 | 300 000,00 | 1 633 544,00 | 660 858,00 | 802 426,00 | 651 420,00 | 0,00 | 4 048 248,00 | 0,00 | 1 440,00 | 2 368 021,00 |
| 83 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 21 | 5 296 546,00 | 350 000,00 | 1 992 493,00 | 791 290,00 | 859 879,00 | 676 236,00 | 0,00 | 4 669 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 23 | 3 860 333,00 | 300 000,00 | 1 491 683,00 | 598 250,00 | 716 247,00 | 502 524,00 | 0,00 | 3 608 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 25 | 4 104 323,00 | 300 000,00 | 1 543 269,00 | 629 554,00 | 702 841,00 | 561 462,00 | 0,00 | 3 737 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 36 | 329 120,00 | 329 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 40 | 396 880,00 | 396 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 75 | 1 299 397,00 | 300 000,00 | 0,00 | 118 820,00 | 607 086,00 | 0,00 | 91 927,00 | 1 117 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 77 | 2 281 036,00 | 800 000,00 | 0,00 | 653 901,00 | 0,00 | 0,00 | 587 310,00 | 2 041 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Магнитогорск, Корсикова, 3 | 2 026 570,00 | 0,00 | 0,00 | 157 253,00 | 0,00 | 0,00 | 120 015,00 | 277 268,00 | 0,00 | 666,00 | 1 275 456,00 |
| 91 | Город Магнитогорск, Корсикова, 5 | 4 464 962,00 | 0,00 | 0,00 | 261 342,00 | 968 249,00 | 0,00 | 335 788,00 | 1 565 379,00 | 0,00 | 668,00 | 1 279 286,00 |
| 92 | Город Магнитогорск, Корсикова, 7 | 3 996 937,00 | 0,00 | 0,00 | 157 253,00 | 738 974,00 | 0,00 | 120 015,00 | 1 016 242,00 | 0,00 | 666,00 | 1 275 456,00 |
| 93 | Город Магнитогорск, Корсикова, 9 | 3 999 385,00 | 0,00 | 0,00 | 157 253,00 | 738 974,00 | 0,00 | 120 015,00 | 1 016 242,00 | 0,00 | 666,00 | 1 275 456,00 |
| 94 | Город Магнитогорск, Корсикова, 14 | 2 055 753,00 | 0,00 | 73 079,00 | 59 129,00 | 409 831,00 | 0,00 | 34 473,00 | 576 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17 | 1 550 298,00 | 0,00 | 73 079,00 | 0,00 | 377 423,00 | 0,00 | 34 473,00 | 484 975,00 | 0,00 | 302,00 | 578 360,00 |
| 96 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17А | 3 163 350,00 | 0,00 | 118 217,00 | 0,00 | 430 333,00 | 0,00 | 84 266,00 | 632 816,00 | 0,00 | 336,00 | 643 473,00 |
| 97 | Город Магнитогорск, Корсикова, 19 | 1 672 987,00 | 0,00 | 73 079,00 | 0,00 | 377 423,00 | 0,00 | 43 410,00 | 493 912,00 | 0,00 | 301,00 | 576 445,00 |
| 98 | Город Магнитогорск, Корсикова, 20 | 2 080 158,00 | 0,00 | 86 014,00 | 110 814,00 | 412 696,00 | 0,00 | 88 096,00 | 697 620,00 | 0,00 | 350,00 | 670 285,00 |
| 99 | Город Магнитогорск, Корсикова, 21 | 1 772 305,00 | 0,00 | 111 755,00 | 0,00 | 335 095,00 | 0,00 | 62 561,00 | 509 411,00 | 0,00 | 319,00 | 610 916,00 |
| 100 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23 | 1 699 812,00 | 0,00 | 82 054,00 | 0,00 | 444 442,00 | 0,00 | 34 473,00 | 560 969,00 | 0,00 | 330,00 | 631 983,00 |
| 101 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23А | 2 075 466,00 | 0,00 | 159 276,00 | 0,00 | 463 843,00 | 0,00 | 63 838,00 | 686 957,00 | 0,00 | 330,00 | 631 983,00 |
| 102 | Город Магнитогорск, Корсикова, 25 | 1 705 679,00 | 0,00 | 129 576,00 | 0,00 | 446 206,00 | 0,00 | 35 749,00 | 611 531,00 | 0,00 | 319,00 | 610 916,00 |
| 103 | Город Магнитогорск, Корсикова, 27 | 4 053 042,00 | 0,00 | 230 558,00 | 0,00 | 738 974,00 | 0,00 | 120 015,00 | 1 089 547,00 | 0,00 | 666,00 | 1 275 456,00 |
| 104 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 4 | 2 309 436,00 | 0,00 | 1 104 791,00 | 434 775,00 | 769 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 11 | 2 230 284,00 | 138 702,00 | 0,00 | 0,00 | 432 097,00 | 286 652,00 | 0,00 | 857 451,00 | 0,00 | 702,00 | 1 243 665,00 |
| 106 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 12 | 3 747 280,00 | 138 702,00 | 814 622,00 | 325 211,00 | 488 350,00 | 286 652,00 | 0,00 | 2 053 537,00 | 0,00 | 730,00 | 1 242 899,00 |
| 107 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 21 | 8 662 510,00 | 0,00 | 2 521 246,00 | 1 156 501,00 | 2 014 685,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 25 | 12 120 607,00 | 254 576,00 | 2 972 620,00 | 1 370 410,00 | 2 384 299,00 | 0,00 | 0,00 | 6 981 905,00 | 0,00 | 1 771,00 | 1 777 212,00 |
| 109 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 26 | 5 698 602,00 | 153 376,00 | 1 207 962,00 | 572 163,00 | 1 009 257,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Город Магнитогорск, Красноармейская, 5 | 3 514 748,00 | 200 000,00 | 492 212,00 | 398 253,00 | 315 991,00 | 248 160,00 | 0,00 | 1 654 616,00 | 0,00 | 460,80 | 992 021,00 |
| 111 | Город Магнитогорск, Крылова, 29 | 1 008 190,00 | 0,00 | 257 386,00 | 318 111,00 | 0,00 | 0,00 | 112 355,00 | 687 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Город Магнитогорск, Крылова, 39 | 4 046 668,00 | 0,00 | 0,00 | 184 475,00 | 731 919,00 | 263 246,00 | 113 632,00 | 1 293 272,00 | 0,00 | 668,00 | 1 279 286,00 |
| 113 | Город Магнитогорск, Крылова, 40 | 4 414 323,00 | 0,00 | 125 615,00 | 104 408,00 | 753 083,00 | 286 098,00 | 136 613,00 | 1 405 817,00 | 0,00 | 668,00 | 1 279 268,00 |
| 114 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 5, корпус 2 | 434 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 12 | 5 679 330,00 | 0,00 | 1 095 449,00 | 449 461,00 | 1 146 379,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22 | 4 914 721,00 | 0,00 | 1 139 406,00 | 533 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22, корпус 1 | 3 773 650,00 | 0,00 | 641 539,00 | 259 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26 | 9 042 188,00 | 0,00 | 1 369 093,00 | 562 397,00 | 1 754 842,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 332,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 061 950,00 |
| 119 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26, корпус 1 | 4 338 933,00 | 0,00 | 1 723 818,00 | 707 813,00 | 1 564 636,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 2а | 1 027 446,00 | 0,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 0,00 | 347 982,00 | 0,00 | 1 027 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 4а | 1 027 446,00 | 0,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 0,00 | 347 982,00 | 0,00 | 1 027 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 8а | 679 464,00 | 0,00 | 364 732,00 | 314 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 2 | 5 391 975,00 | 200 000,00 | 1 307 265,00 | 670 423,00 | 2 278 969,00 | 868 560,00 | 0,00 | 5 325 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3 | 3 540 354,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 008,00 | 806 520,00 | 0,00 | 1 588 528,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 797 321,00 |
| 125 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 1 | 1 898 630,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 644,00 | 896 478,00 | 0,00 | 1 696 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 2 | 1 302 373,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 388,00 | 626 607,00 | 0,00 | 1 263 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 4 | 4 807 890,00 | 200 000,00 | 919 943,00 | 492 165,00 | 2 311 525,00 | 818 928,00 | 0,00 | 4 742 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 5 | 3 608 014,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 881,00 | 930 600,00 | 0,00 | 1 878 481,00 | 0,00 | 1 019,00 | 1 729 533,00 |
| 129 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 6 | 5 407 364,00 | 300 000,00 | 1 167 124,00 | 627 815,00 | 1 934 251,00 | 1 039 170,00 | 0,00 | 5 068 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 8 | 2 377 056,00 | 150 000,00 | 1 059 654,00 | 547 816,00 | 191 510,00 | 428 076,00 | 0,00 | 2 377 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 10 | 1 915 006,00 | 150 000,00 | 651 268,00 | 269 560,00 | 461 539,00 | 279 180,00 | 0,00 | 1 811 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 12 | 3 340 514,00 | 200 000,00 | 655 567,00 | 260 865,00 | 459 624,00 | 276 078,00 | 0,00 | 1 852 134,00 | 0,00 | 523,00 | 1 293 075,00 |
| 133 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 14 | 1 863 955,00 | 150 000,00 | 634 073,00 | 125 362,00 | 486 435,00 | 282 282,00 | 0,00 | 1 678 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 16 | 1 770 499,00 | 122 012,00 | 610 429,00 | 253 908,00 | 448 133,00 | 263 670,00 | 0,00 | 1 698 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 18 | 2 379 857,00 | 0,00 | 881 254,00 | 363 471,00 | 607 086,00 | 375 342,00 | 0,00 | 2 227 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22 | 2 063 984,00 | 133 386,00 | 677 061,00 | 279 995,00 | 488 350,00 | 316 404,00 | 0,00 | 1 895 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22, корпус 2 | 1 880 350,00 | 133 386,00 | 612 579,00 | 253 908,00 | 474 944,00 | 300 894,00 | 0,00 | 1 775 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26 | 3 186 158,00 | 150 000,00 | 610 429,00 | 267 821,00 | 480 690,00 | 288 486,00 | 0,00 | 1 797 426,00 | 0,00 | 560,00 | 1 245 964,00 |
| 139 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 1 | 3 150 381,00 | 133 386,00 | 619 027,00 | 266 082,00 | 476 859,00 | 297 792,00 | 0,00 | 1 793 146,00 | 0,00 | 721,00 | 1 181 616,00 |
| 140 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 2 | 2 980 361,00 | 133 386,00 | 629 774,00 | 276 516,00 | 488 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 026,00 | 0,00 | 730,00 | 1 175 871,00 |
| 141 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 28 | 2 161 661,00 | 133 386,00 | 833 967,00 | 316 516,00 | 465 369,00 | 303 996,00 | 0,00 | 2 053 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Город Магнитогорск, Маяковского, 30 | 1 409 978,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Город Магнитогорск, Маяковского, 34 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Город Магнитогорск, Маяковского, 36 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Город Магнитогорск, Маяковского, 38 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Город Магнитогорск, Маяковского, 42 | 2 564 584,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Город Магнитогорск, Маяковского, 44 | 2 574 471,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Город Магнитогорск, Маяковского, 46 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Город Магнитогорск, Маяковского, 48 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Город Магнитогорск, Маяковского, 52 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Город Магнитогорск, Маяковского, 60 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Город Магнитогорск, Маяковского, 62 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Город Магнитогорск, Маяковского, 64 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5 | 1 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 993,00 | 725 868,00 | 0,00 | 1 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5, корпус 1 | 2 059 502,00 | 150 000,00 | 573 889,00 | 393 384,00 | 942 229,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Город Магнитогорск, Менделеева, 6а | 1 558 732,00 | 256 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 036,00 | 0,00 | 666,00 | 1 302 696,00 |
| 157 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9 | 2 632 194,00 | 212 960,00 | 479 094,00 | 387 464,00 | 698 900,00 | 853 776,00 | 0,00 | 2 632 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9, корпус 1 | 2 860 950,00 | 232 320,00 | 539 484,00 | 436 304,00 | 714 850,00 | 937 992,00 | 0,00 | 2 860 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Город Магнитогорск, Менделеева, 16 | 2 389 795,00 | 0,00 | 627 624,00 | 406 949,00 | 639 643,00 | 558 360,00 | 0,00 | 2 232 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18 | 3 224 118,00 | 0,00 | 629 774,00 | 406 949,00 | 633 898,00 | 589 380,00 | 0,00 | 2 260 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18, корпус 1 | 3 172 008,00 | 0,00 | 627 624,00 | 408 688,00 | 647 303,00 | 592 482,00 | 0,00 | 2 276 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Город Магнитогорск, Менделеева, 19, корпус 1 | 2 679 148,00 | 232 320,00 | 487 146,00 | 327 228,00 | 758 350,00 | 874 104,00 | 0,00 | 2 679 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Город Магнитогорск, Менделеева, 20, корпус 1 | 3 227 343,00 | 0,00 | 636 222,00 | 415 644,00 | 651 134,00 | 601 788,00 | 0,00 | 2 304 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Город Магнитогорск, Менделеева, 21 | 4 195 016,00 | 232 320,00 | 777 018,00 | 224 664,00 | 760 250,00 | 731 808,00 | 0,00 | 2 726 060,00 | 0,00 | 751,00 | 1 468 956,00 |
| 165 | Город Магнитогорск, Менделеева, 22 | 2 003 961,00 | 150 000,00 | 451 374,00 | 260 865,00 | 323 651,00 | 297 792,00 | 0,00 | 1 483 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Город Магнитогорск, Менделеева, 23 | 4 442 938,00 | 232 320,00 | 925 980,00 | 374 440,00 | 726 450,00 | 769 560,00 | 0,00 | 3 028 750,00 | 0,00 | 723,00 | 1 414 188,00 |
| 167 | Город Магнитогорск, Менделеева, 24 | 3 353 934,00 | 150 000,00 | 634 073,00 | 413 905,00 | 651 134,00 | 604 890,00 | 0,00 | 2 454 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Город Магнитогорск, Менделеева, 26 | 2 058 306,00 | 105 812,00 | 268 180,00 | 166 861,00 | 416 224,00 | 199 532,00 | 0,00 | 1 156 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Город Магнитогорск, Мичурина, 1а | 211 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 908,00 | 114 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Город Магнитогорск, Московская, 28 | 4 025 752,00 | 0,00 | 238 583,00 | 192 483,00 | 1 191 192,00 | 0,00 | 440 482,00 | 2 062 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Город Магнитогорск, Московская, 32 | 3 255 430,00 | 0,00 | 735 094,00 | 419 876,00 | 1 191 192,00 | 0,00 | 440 482,00 | 2 786 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Город Магнитогорск, Московская, 34 | 2 663 812,00 | 0,00 | 234 284,00 | 0,00 | 737 210,00 | 0,00 | 120 015,00 | 1 091 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Город Магнитогорск, Московская, 35 | 1 897 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 1 897 320,00 |
| 174 | Город Магнитогорск, Московская, 42А | 2 506 845,00 | 0,00 | 115 715,00 | 0,00 | 268 076,00 | 177 551,00 | 85 543,00 | 646 885,00 | 0,00 | 295,00 | 564 954,00 |
| 175 | Город Магнитогорск, Московская, 43 | 1 186 966,00 | 0,00 | 656 238,00 | 530 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Город Магнитогорск, Московская, 48 | 3 045 592,00 | 0,00 | 234 284,00 | 157 253,00 | 802 426,00 | 0,00 | 118 739,00 | 1 312 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Город Магнитогорск, Московская, 77 | 3 808 967,00 | 0,00 | 101 021,00 | 81 737,00 | 691 355,00 | 200 079,00 | 157 041,00 | 1 231 233,00 | 0,00 | 622,00 | 1 191 192,00 |
| 178 | Город Магнитогорск, Московская, 83 | 676 355,00 | 0,00 | 0,00 | 93 199,00 | 451 963,00 | 0,00 | 34 473,00 | 579 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Город Магнитогорск, Нестерова, 15 | 1 765 352,00 | 100 000,00 | 217 089,00 | 134 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 871,00 | 0,00 | 460,12 | 741 143,00 |
| 180 | Город Магнитогорск, Нестерова, 17 | 1 756 256,00 | 264 732,00 | 264 732,00 | 214 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 196,00 | 0,00 | 300,00 | 574 000,00 |
| 181 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 28, корпус 1 | 2 371 115,00 | 0,00 | 447 075,00 | 361 732,00 | 842 644,00 | 719 664,00 | 0,00 | 2 371 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 32, корпус 1 | 3 173 845,00 | 247 052,00 | 436 328,00 | 353 037,00 | 0,00 | 713 460,00 | 0,00 | 1 749 877,00 | 0,00 | 728,00 | 1 423 968,00 |
| 183 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 2 | 4 770 008,00 | 0,00 | 1 050 303,00 | 429 484,00 | 1 101 406,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 193,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 061 013,00 |
| 184 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 8 | 7 232 666,00 | 0,00 | 1 004 762,00 | 415 072,00 | 1 160 488,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 322,00 | 0,00 | 1 233,00 | 2 311 259,00 |
| 185 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 21, корпус 1 | 6 152 466,00 | 0,00 | 2 643 762,00 | 1 132 150,00 | 2 095 119,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 23, корпус 1 | 6 268 778,00 | 0,00 | 2 751 232,00 | 1 328 672,00 | 1 907 439,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Город Магнитогорск, Панькова, 8 | 2 697 643,00 | 150 000,00 | 0,00 | 340 863,00 | 804 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 205,00 | 0,00 | 504,00 | 965 210,00 |
| 188 | Город Магнитогорск, Панькова, 20 | 1 825 464,00 | 64 000,00 | 351 732,00 | 350 732,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 464,00 | 0,00 | 328,00 | 628 000,00 |
| 189 | Город Магнитогорск, Панькова, 22 | 2 948 419,00 | 100 000,00 | 0,00 | 257 386,00 | 601 341,00 | 0,00 | 0,00 | 958 727,00 | 0,00 | 591,00 | 1 131 824,00 |
| 190 | Город Магнитогорск, Панькова, 23 | 2 734 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 641 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Город Магнитогорск, Первомайская, 17 | 1 981 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 981 428,00 |
| 192 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19 | 1 450 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19, корпус 1 | 2 369 538,00 | 284 350,00 | 410 535,00 | 332 168,00 | 1 342 485,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Город Магнитогорск, Пионерская, 21 | 779 464,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Город Магнитогорск, Пионерская, 22 | 2 373 014,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 977,60 | 1 593 550,00 |
| 196 | Город Магнитогорск, Пионерская, 23 | 4 073 014,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 887,70 | 1 700 000,00 |
| 197 | Город Магнитогорск, Пионерская, 24 | 3 901 314,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 798,00 | 1 528 300,00 |
| 198 | Город Магнитогорск, Пионерская, 25 | 3 162 628,00 | 364 732,00 | 464 732,00 | 414 732,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 1 658 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Город Магнитогорск, Пионерская, 26 | 2 364 314,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 972,30 | 1 584 850,00 |
| 200 | Город Магнитогорск, Пионерская, 27 | 3 243 778,00 | 364 732,00 | 464 732,00 | 414 732,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 1 658 928,00 | 0,00 | 972,30 | 1 584 850,00 |
| 201 | Город Магнитогорск, Пионерская, 29 | 3 212 712,00 | 364 732,00 | 464 732,00 | 414 732,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 1 658 928,00 | 0,00 | 953,24 | 1 553 784,00 |
| 202 | Город Магнитогорск, Пионерская, 30 | 4 877 308,00 | 364 732,00 | 464 732,00 | 414 732,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 1 658 928,00 | 0,00 | 868,00 | 1 662 530,00 |
| 203 | Город Магнитогорск, Пионерская, 31 | 4 060 999,00 | 364 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 | 0,00 | 779 464,00 | 0,00 | 884,50 | 1 693 785,00 |
| 204 | Город Магнитогорск, Пионерская, 32 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 1 610 000,00 |
| 205 | Город Магнитогорск, Писарева, 20 | 3 255 295,00 | 0,00 | 0,00 | 88 075,00 | 1 761 892,00 | 0,00 | 127 676,00 | 1 977 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Город Магнитогорск, Писарева, 26, корпус 1 | 3 528 644,00 | 0,00 | 183 997,00 | 246 609,00 | 968 249,00 | 0,00 | 63 838,00 | 1 462 693,00 | 0,00 | 523,00 | 1 001 579,00 |
| 207 | Город Магнитогорск, Проселочная, 22 | 3 243 464,00 | 80 000,00 | 0,00 | 500 732,00 | 600 000,00 | 412 732,00 | 0,00 | 1 593 464,00 | 0,00 | 468,00 | 897 000,00 |
| 208 | Город Магнитогорск, Проселочная, 26а | 1 743 464,00 | 57 000,00 | 0,00 | 296 732,00 | 326 000,00 | 270 732,00 | 0,00 | 950 464,00 | 0,00 | 214,60 | 411 000,00 |
| 209 | Город Магнитогорск, проспект Пушкина, 26 корпус 1 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Город Магнитогорск, Разина, 3 | 3 234 572,00 | 0,00 | 0,00 | 142 841,00 | 520 907,00 | 0,00 | 137 890,00 | 801 638,00 | 0,00 | 562,00 | 1 076 268,00 |
| 211 | Город Магнитогорск, Разина, 7 | 2 799 439,00 | 0,00 | 0,00 | 142 841,00 | 191 510,00 | 0,00 | 137 890,00 | 472 241,00 | 0,00 | 562,00 | 1 076 286,00 |
| 212 | Город Магнитогорск, Разина, 13, корпус 1 | 1 722 989,00 | 150 000,00 | 0,00 | 105 690,00 | 580 275,00 | 0,00 | 208 112,00 | 1 044 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Город Магнитогорск, переулок Ржевского, 9 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 3 | 4 697 635,00 | 998 895,00 | 2 044 509,00 | 1 654 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 5 | 1 154 770,00 | 213 365,00 | 520 369,00 | 421 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 11 | 2 193 359,00 | 108 053,00 | 0,00 | 245 560,00 | 601 341,00 | 263 670,00 | 0,00 | 1 218 624,00 | 0,00 | 415,00 | 794 766,00 |
| 217 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 15 | 1 717 462,00 | 81 510,00 | 0,00 | 195 360,00 | 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 732 170,00 | 0,00 | 289,40 | 554 190,00 |
| 218 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 19 | 1 670 732,00 | 84 000,00 | 0,00 | 464 732,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Город Магнитогорск, Советская, 23А | 2 935 001,00 | 200 000,00 | 0,00 | 155 652,00 | 892 436,00 | 0,00 | 135 337,00 | 1 383 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Город Магнитогорск, Советская, 27 | 2 124 268,00 | 0,00 | 0,00 | 166 954,00 | 0,00 | 0,00 | 145 551,00 | 312 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Город Магнитогорск, Советская, 29 | 2 597 145,00 | 0,00 | 0,00 | 242 604,00 | 0,00 | 0,00 | 335 788,00 | 578 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Город Магнитогорск, Советская, 31 | 2 903 592,00 | 200 000,00 | 0,00 | 166 953,00 | 821 866,00 | 0,00 | 135 337,00 | 1 324 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Город Магнитогорск, Советская, 35 | 2 055 376,00 | 200 000,00 | 0,00 | 168 463,00 | 0,00 | 0,00 | 135 337,00 | 503 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Город Магнитогорск, Строителей, 26 | 4 353 235,00 | 144 760,00 | 737 244,00 | 499 121,00 | 467 284,00 | 592 482,00 | 0,00 | 2 440 891,00 | 0,00 | 426,00 | 1 086 819,00 |
| 225 | Город Магнитогорск, Строителей, 27 | 154 880,00 | 154 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Город Магнитогорск, Строителей, 29 | 1 738 275,00 | 300 080,00 | 795 135,00 | 643 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Город Магнитогорск, Строителей, 35 корпус 1 | 1 566 612,00 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 280,00 | 0,00 | 712,00 | 1 363 332,00 |
| 228 | Город Магнитогорск, Строителей, 37, корпус 1 | 4 582 228,00 | 292 820,00 | 571 740,00 | 462 600,00 | 944 144,00 | 955 416,00 | 0,00 | 3 226 720,00 | 0,00 | 708,00 | 1 355 508,00 |
| 229 | Город Магнитогорск, Строителей, 58, корпус 1 | 6 611 062,00 | 0,00 | 1 401 408,00 | 810 420,00 | 3 776 577,00 | 216 480,00 | 0,00 | 6 204 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 28 | 538 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 632,00 | 113 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 33 | 3 517 986,00 | 300 000,00 | 209 886,00 | 169 744,00 | 840 728,00 | 0,00 | 114 908,00 | 1 635 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 35 | 2 806 615,00 | 0,00 | 229 985,00 | 171 346,00 | 794 766,00 | 0,00 | 113 632,00 | 1 309 729,00 | 0,00 | 668,00 | 1 279 286,00 |
| 233 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 38 | 3 387 856,00 | 0,00 | 209 886,00 | 169 744,00 | 823 493,00 | 248 514,00 | 113 632,00 | 1 565 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 40 | 4 614 020,00 | 206 000,00 | 295 029,00 | 169 744,00 | 638 445,00 | 0,00 | 113 632,00 | 1 422 850,00 | 0,00 | 683,00 | 1 308 013,00 |
| 235 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 51 | 469 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 248,00 | 107 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Город Магнитогорск, Уральская, 26 | 2 926 918,00 | 0,00 | 865 590,00 | 350 020,00 | 0,00 | 586 608,00 | 0,00 | 1 802 218,00 | 0,00 | 575,00 | 1 124 700,00 |
| 237 | Город Магнитогорск, Уральская, 30 | 2 039 378,00 | 237 160,00 | 865 590,00 | 350 020,00 | 0,00 | 586 608,00 | 0,00 | 2 039 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Город Магнитогорск, Уральская, 32 | 2 044 218,00 | 242 000,00 | 865 590,00 | 350 020,00 | 0,00 | 586 608,00 | 0,00 | 2 044 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Город Магнитогорск, Уральская, 34 | 5 633 386,00 | 387 200,00 | 865 590,00 | 350 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 810,00 | 0,00 | 1 323,00 | 2 587 788,00 |
| 240 | Город Магнитогорск, Уральская, 35 | 3 837 384,00 | 242 000,00 | 857 538,00 | 346 764,00 | 706 150,00 | 583 704,00 | 0,00 | 2 736 156,00 | 0,00 | 563,00 | 1 101 228,00 |
| 241 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 1 | 2 522 274,00 | 280 720,00 | 414 678,00 | 335 368,00 | 832 300,00 | 659 208,00 | 0,00 | 2 522 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 2 | 2 570 164,00 | 280 720,00 | 418 704,00 | 338 624,00 | 867 100,00 | 665 016,00 | 0,00 | 2 570 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 3 | 2 562 169,00 | 280 720,00 | 416 691,00 | 336 996,00 | 865 650,00 | 662 112,00 | 0,00 | 2 562 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Город Магнитогорск, Уральская, 37 | 6 088 901,00 | 774 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 400,00 | 0,00 | 1 411,00 | 2 759 916,00 |
| 245 | Город Магнитогорск, Уральская, 38 | 2 275 636,00 | 387 200,00 | 1 344 684,00 | 543 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Город Магнитогорск, Уральская, 39 | 2 836 008,00 | 91 080,00 | 627 624,00 | 408 688,00 | 647 303,00 | 184 800,00 | 0,00 | 1 959 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Город Магнитогорск, Уральская, 40 | 1 956 471,00 | 387 200,00 | 867 603,00 | 701 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Город Магнитогорск, Уральская, 45 | 1 465 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,00 | 1 329 079,00 |
| 249 | Город Магнитогорск, Уральская, 45, корпус 1 | 5 086 045,00 | 546 480,00 | 757 620,00 | 269 360,00 | 1 468 630,00 | 1 003 200,00 | 0,00 | 4 045 290,00 | 0,00 | 543,50 | 1 040 755,00 |
| 250 | Город Магнитогорск, Уральская, 47 | 504 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 437 052,00 |
| 251 | Город Магнитогорск, Уральская, 49 | 1 638 363,00 | 72 600,00 | 267 912,00 | 194 176,00 | 0,00 | 404 448,00 | 0,00 | 939 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Город Магнитогорск, Уральская, 56 | 2 506 448,00 | 300 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 080,00 | 0,00 | 1 152,00 | 2 206 368,00 |
| 253 | Город Магнитогорск, Уральская, 60 | 3 710 232,00 | 0,00 | 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 128,00 | 2 160 232,00 |
| 254 | Город Магнитогорск, Уральская, 60, корпус 1 | 1 295 316,00 | 290 400,00 | 555 588,00 | 449 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Город Магнитогорск, Уральская, 62 | 2 457 982,00 | 232 320,00 | 414 834,00 | 335 646,00 | 833 068,00 | 642 114,00 | 0,00 | 2 457 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Город Магнитогорск, Уральская, 62, корпус 1 | 2 166 911,00 | 232 320,00 | 388 509,00 | 314 204,00 | 630 750,00 | 601 128,00 | 0,00 | 2 166 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Город Магнитогорск, Уральская, 64 | 2 646 320,00 | 232 320,00 | 406 626,00 | 328 856,00 | 1 048 350,00 | 630 168,00 | 0,00 | 2 646 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Город Магнитогорск, Уральская, 64, корпус 1 | 2 166 911,00 | 232 320,00 | 388 509,00 | 314 204,00 | 630 750,00 | 601 128,00 | 0,00 | 2 166 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Город Магнитогорск, Уральская, 67 | 4 860 833,00 | 320 540,00 | 627 624,00 | 507 817,00 | 1 225 664,00 | 924 396,00 | 0,00 | 3 606 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Город Магнитогорск, Урицкого, 3 | 7 578 957,00 | 150 000,00 | 840 415,00 | 679 988,00 | 1 470 796,00 | 859 254,00 | 0,00 | 4 000 453,00 | 0,00 | 970,00 | 1 857 647,00 |
| 261 | Город Магнитогорск, Ушакова, 38 | 1 633 215,00 | 150 000,00 | 0,00 | 104 088,00 | 607 086,00 | 0,00 | 91 927,00 | 953 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Город Магнитогорск, Ушакова, 40 | 2 284 373,00 | 150 000,00 | 0,00 | 126 507,00 | 854 134,00 | 0,00 | 67 668,00 | 1 198 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Город Магнитогорск, Ушакова, 42 | 1 905 454,00 | 150 000,00 | 0,00 | 104 088,00 | 607 086,00 | 0,00 | 94 480,00 | 955 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Город Магнитогорск, Ушакова, 61 | 485 456,00 | 0,00 | 0,00 | 184 344,00 | 0,00 | 0,00 | 113 632,00 | 297 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Город Магнитогорск, Ушакова, 73 | 2 545 239,00 | 200 000,00 | 0,00 | 89 676,00 | 817 747,00 | 271 366,00 | 153 211,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Город Магнитогорск, Фадеева, 10 | 1 825 576,00 | 150 000,00 | 341 754,00 | 276 516,00 | 0,00 | 77 550,00 | 0,00 | 845 820,00 | 0,00 | 454,60 | 979 756,00 |
| 267 | Город Магнитогорск, Фадеева, 14 | 2 063 632,00 | 150 000,00 | 341 754,00 | 276 516,00 | 0,00 | 77 550,00 | 0,00 | 845 820,00 | 0,00 | 565,60 | 1 217 812,00 |
| 268 | Город Магнитогорск, Фадеева, 18 | 3 025 916,00 | 150 000,00 | 341 754,00 | 276 516,00 | 0,00 | 77 550,00 | 0,00 | 845 820,00 | 0,00 | 458,60 | 1 251 422,00 |
| 269 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 19 | 2 060 568,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 262,00 | 0,00 | 601 262,00 | 0,00 | 762,00 | 1 459 306,00 |
| 270 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 17 | 2 109 851,00 | 300 000,00 | 876 955,00 | 709 552,00 | 0,00 | 223 344,00 | 0,00 | 2 109 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 28 | 3 253 531,00 | 300 000,00 | 627 624,00 | 507 817,00 | 0,00 | 214 038,00 | 0,00 | 1 649 479,00 | 0,00 | 430,00 | 992 021,00 |
| 272 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 30 | 1 210 000,00 | 260 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 32 | 1 210 000,00 | 260 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 34 | 2 141 278,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Город Магнитогорск, Цементная, 21 | 1 410 355,00 | 0,00 | 0,00 | 220 865,00 | 946 059,00 | 0,00 | 91 927,00 | 1 258 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Город Магнитогорск, Цементная, 22 | 2 276 411,00 | 0,00 | 0,00 | 222 604,00 | 946 059,00 | 0,00 | 30 642,00 | 1 199 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Город Магнитогорск, Чапаева, 4 | 2 004 569,00 | 130 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 164,00 | 0,00 | 1 625 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Город Магнитогорск, Чапаева, 5 | 10 470 619,00 | 100 815,00 | 3 191 859,00 | 2 074 746,00 | 2 910 952,00 | 1 867 404,00 | 0,00 | 10 145 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Город Магнитогорск, Чапаева, 8 | 3 829 892,00 | 450 000,00 | 645 500,00 | 261 022,00 | 741 813,00 | 1 389 696,00 | 0,00 | 3 488 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Город Магнитогорск, Чайковского, 41 | 2 490 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 964,00 | 0,00 | 0,00 | 857 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Город Магнитогорск, Чайковского, 43 | 2 490 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 964,00 | 0,00 | 0,00 | 857 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Город Магнитогорск, Чайковского, 45 | 2 436 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 342,00 | 0,00 | 0,00 | 804 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Город Магнитогорск, Чайковского, 53 | 2 380 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 549,00 | 0,00 | 0,00 | 754 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Город Магнитогорск, Чайковского, 61 | 5 688 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 912,00 | 0,00 | 640 912,00 | 0,00 | 962,00 | 1 843 000,00 |
| 285 | Город Магнитогорск, Чайковского, 62 | 2 072 200,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Город Магнитогорск, Чайковского, 63 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64 | 3 913 247,00 | 1 100 000,00 | 515 856,00 | 417 384,00 | 0,00 | 310 200,00 | 0,00 | 2 343 440,00 | 0,00 | 613,50 | 1 569 807,00 |
| 288 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64/а | 2 146 594,00 | 250 000,00 | 369 696,00 | 299 125,00 | 0,00 | 235 752,00 | 0,00 | 1 154 573,00 | 0,00 | 430,00 | 992 021,00 |
| 289 | Город Магнитогорск, Чайковского, 76 | 1 154 573,00 | 250 000,00 | 369 696,00 | 299 125,00 | 0,00 | 235 752,00 | 0,00 | 1 154 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Город Магнитогорск, Чайковского, 78 | 3 879 125,00 | 200 000,00 | 427 730,00 | 346 080,00 | 0,00 | 235 752,00 | 0,00 | 1 209 562,00 | 0,00 | 610,00 | 1 384 042,00 |
| 291 | Город Магнитогорск, переулок Пекинский, 27 | 1 752 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Магнитогорскому городскому округу |  | 830 567 495,00 | 52 706 022,00 | 129 263 781,00 | 80 703 879,00 | 143 775 228,00 | 65 836 851,00 | 9 213 108,00 | 481 498 869,00 | 0,00 | 88 590,82 | 165 971 946,00 |

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУ ЭЭ | ПУ ГВС |  | ПУ ХВС |  | ПУ ТЭ |  | УУ ГВС |  | УУ ТЭ |  |  |
|  |  | руб. | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  |
| Магнитогорский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 1 | 3 346 117,00 | 141,46 | 80 916,00 | 776,00 |  | 749 034,00 | 51,18 |  | 48 719,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 2, корпус 1 | 5 926 727,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 |  | 953 913,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 4 | 6 282 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 5 | 2 962 504,00 | 141,46 | 80 916,00 | 781,00 |  | 752 875,00 | 25,73 |  | 24 492,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 6, корпус 1 | 2 407 502,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 |  | 969 262,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Город Магнитогорск, площадь Горького, 9 | 3 285 962,00 | 137,99 | 78 929,00 | 767,00 |  | 865 550,00 | 34,38 |  | 32 732,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 49 | 5 801 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,00 |  | 2 751 494,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 51 | 4 166 088,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 |  | 1 839 833,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 10 корпус 1 | 1 908 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17 | 1 972 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 17, корпус 1 | 4 426 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 | 3 775 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 25 корпус 1 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 30 | 4 414 402,00 | 710,57 | 406 445,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 31 | 2 529 313,00 | 388,13 | 222 008,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 33 | 2 706 518,00 | 647,82 | 370 551,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 35 | 3 666 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 43, корпус 1 | 5 497 173,00 | 355,77 | 203 502,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 302 346,00 |  | 0,00 |  |  | 20 911,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 | 3 325 922,00 | 871,68 | 498 601,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 54 корпус 1 | 13 248 960,00 | 1 344,05 | 768 798,00 | 4 302,00 |  | 5 073 693,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 | 2 170 203,00 | 227,66 | 130 224,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 58 корпус 1 | 5 944 649,00 | 688,31 | 393 714,00 | 2 400,00 |  | 2 830 512,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | Город Магнитогорск, проспект Ленина, 60 | 2 600 868,00 | 537,51 | 307 457,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 1а | 259 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 1 | 2 186 641,00 | 175,44 | 100 354,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12, корпус 2 | 2 928 260,00 | 375,97 | 215 052,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 27 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 3 | 1 974 195,00 | 351,32 | 200 956,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 28 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 12 корпус 4 | 665 689,00 | 180,22 | 103 086,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 29 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 14 | 4 706 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 30 | Город Магнитогорск, проспект Металлургов, 16, корпус 1 | 4 051 242,00 | 479,76 | 274 420,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 31 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 12 | 2 097 378,00 | 0,00 | 0,00 | 532,30 |  | 580 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 32 | Город Магнитогорск, Аэродромная, 26 | 1 882 246,00 | 0,00 | 0,00 | 532,30 |  | 580 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 33 | Город Магнитогорск, Белинского, 83 | 499 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 49,06 |  | 46 705,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 34 | Город Магнитогорск, Бестужева, 4 | 1 594 836,00 | 192,04 | 109 845,00 | 0,00 |  | 0,00 | 108,78 |  | 103 563,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 35 | Город Магнитогорск, Бестужева, 10 | 525 443,00 | 524,01 | 299 736,00 | 0,00 |  | 0,00 | 45,52 |  | 43 334,00 | 73 848,00 |  | 26 339,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 36 | Город Магнитогорск, Болотникова, 13 | 1 916 333,00 | 164,76 | 94 244,00 | 0,00 |  | 0,00 | 88,00 |  | 83 779,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 37 | Город Магнитогорск, Болотникова, 21 | 3 231 683,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 |  | 1 318 812,00 | 108,78 |  | 103 563,00 | 70 511,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 38 | Город Магнитогорск, Болотникова, 26 | 1 922 506,00 | 643,52 | 368 096,00 | 0,00 |  | 0,00 | 121,38 |  | 115 558,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 39 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 92 | 2 869 723,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |  | 569 778,00 | 76,88 |  | 73 187,00 | 70 511,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 40 | Город Магнитогорск, Вокзальная, 94 | 1 686 320,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |  | 399 484,00 | 46,53 |  | 44 297,00 | 70 511,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 41 | Город Магнитогорск, Володарского, 16 | 4 120 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 |  | 1 306 008,00 | 91,04 |  | 86 668,00 | 64 942,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 42 | Город Магнитогорск, Володарского, 20 | 4 966 222,00 | 594,49 | 340 051,00 | 1 212,00 |  | 1 551 844,00 | 96,10 |  | 91 483,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 43 | Город Магнитогорск, Володарского, 26 | 964 070,00 | 218,59 | 125 036,00 | 0,00 |  | 0,00 | 153,75 |  | 146 373,00 | 47 525,00 |  | 26 339,00 |  |  | 21 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 44 | Город Магнитогорск, Горького, 12 | 4 071 288,00 | 305,18 | 174 563,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 45 | Город Магнитогорск, Гагарина, 10 | 9 626 984,00 | 110,22 | 63 044,00 | 2 005,13 |  | 2 512 433,00 | 368,20 |  | 350 525,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 46 | Город Магнитогорск, Герцена, 33 | 1 730 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 47 | Город Магнитогорск, Герцена, 35 | 1 607 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 48 | Город Магнитогорск, Герцена, 37 | 1 585 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 49 | Город Магнитогорск, Герцена, 39 | 2 453 463,00 | 0,00 | 0,00 | 762,30 |  | 955 167,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 50 | Город Магнитогорск, Дарвина, 47 | 1 751 359,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 |  | 608 446,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 51 | Город Магнитогорск, Достоевского, 24 | 2 350 318,00 | 77,63 | 44 405,00 | 467,80 |  | 586 152,00 | 76,88 |  | 73 187,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 52 | Город Магнитогорск, Достоевского, 26 | 1 870 424,00 | 0,00 | 0,00 | 319,08 |  | 399 810,00 | 54,62 |  | 52 001,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 53 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28 | 2 135 998,00 | 135,14 | 77 300,00 | 319,08 |  | 399 810,00 | 65,75 |  | 62 594,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 54 | Город Магнитогорск, Достоевского, 28, корпус 1 | 1 962 457,00 | 135,14 | 77 300,00 | 319,08 |  | 399 810,00 | 54,62 |  | 52 001,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 55 | Город Магнитогорск, Достоевского, 30 | 1 796 291,00 | 0,00 | 0,00 | 341,67 |  | 428 115,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 56 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32 | 1 789 335,00 | 0,00 | 0,00 | 341,67 |  | 428 115,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 57 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус 1 | 2 195 091,00 | 300,31 | 171 778,00 | 319,08 |  | 399 810,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 190,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 58 | Город Магнитогорск, Достоевского, 32, корпус А | 559 243,00 | 576,11 | 329 534,00 | 0,00 |  | 0,00 | 99,13 |  | 94 372,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 59 | Город Магнитогорск, Калинина, 11 | 6 445 291,00 | 218,33 | 124 883,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 60 | Город Магнитогорск, Кирова, 196 | 1 145 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 61 | Город Магнитогорск, Кирова, 117 | 1 699 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 62 | Город Магнитогорск, Кирова, 119 | 2 047 482,00 | 0,00 | 0,00 | 368,80 |  | 462 103,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 63 | Город Магнитогорск, Кирова, 121 | 2 209 464,00 | 0,00 | 0,00 | 562,65 |  | 705 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 64 | Город Магнитогорск, Кирова, 198 | 1 527 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 65 | Город Магнитогорск, Кирова, 206 | 1 861 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 66 | Город Магнитогорск, Кирова, 206, корпус 1 | 1 779 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 67 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 4 | 2 438 709,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 |  | 248 186,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 68 | Город Магнитогорск, Клары Цеткин, 10 | 2 461 969,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 |  | 727 523,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 69 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 1 | 4 620 601,00 | 296,71 | 169 719,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 70 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3 | 2 896 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 71 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 3, корпус 1 | 2 461 684,00 | 431,66 | 246 910,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 72 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 4 | 401 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 73 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 5 | 2 405 849,00 | 320,38 | 183 257,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 74 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 7 | 4 983 562,00 | 412,77 | 236 104,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 75 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 8 | 4 621 831,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,53 |  | 1 679 690,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 76 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 9 | 2 204 915,00 | 231,79 | 132 584,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 77 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 10 | 3 114 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,44 |  | 1 377 596,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 12 | 2 706 555,00 | 0,00 | 0,00 | 738,29 |  | 925 083,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 79 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 13 | 2 268 947,00 | 265,88 | 152 083,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 80 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 15 | 3 134 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 81 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 17 | 3 296 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 82 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 19 | 6 856 866,00 | 278,26 | 159 162,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 83 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 21 | 5 296 546,00 | 575,51 | 329 192,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 297 456,00 |  | 0,00 |  |  | 42 371,00 |  | 0,00 |  | 255 085,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 84 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 23 | 3 860 333,00 | 439,91 | 251 629,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 85 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 25 | 4 104 323,00 | 641,95 | 367 197,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 86 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 36 | 329 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 87 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 40 | 396 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 88 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 75 | 1 299 397,00 | 112,98 | 64 622,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76,88 |  | 73 186,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 89 | Город Магнитогорск, Комсомольская, 77 | 2 281 036,00 | 158,33 | 90 563,00 | 0,00 |  | 0,00 | 156,79 |  | 149 262,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 90 | Город Магнитогорск, Корсикова, 3 | 2 026 570,00 | 594,49 | 340 051,00 | 0,00 |  | 0,00 | 94,58 |  | 90 039,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 91 | Город Магнитогорск, Корсикова, 5 | 4 464 962,00 | 578,87 | 331 111,00 | 905,00 |  | 1 158 762,00 | 91,04 |  | 86 668,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 92 | Город Магнитогорск, Корсикова, 7 | 3 996 937,00 | 586,32 | 335 377,00 | 965,00 |  | 1 235 586,00 | 95,08 |  | 90 520,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 93 | Город Магнитогорск, Корсикова, 9 | 3 999 385,00 | 588,37 | 336 545,00 | 966,00 |  | 1 236 866,00 | 95,08 |  | 90 520,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 94 | Город Магнитогорск, Корсикова, 14 | 2 055 753,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 |  | 1 350 149,00 | 61,53 |  | 58 581,00 | 70 511,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 95 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17 | 1 550 298,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |  | 414 849,00 | 51,59 |  | 49 112,00 | 23 002,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 96 | Город Магнитогорск, Корсикова, 17А | 3 163 350,00 | 286,01 | 163 598,00 | 1 100,00 |  | 1 547 347,00 | 160,83 |  | 153 114,00 | 23 002,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 97 | Город Магнитогорск, Корсикова, 19 | 1 672 987,00 | 261,50 | 149 576,00 | 323,00 |  | 380 940,00 | 51,59 |  | 49 112,00 | 23 002,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 98 | Город Магнитогорск, Корсикова, 20 | 2 080 158,00 | 317,27 | 181 478,00 | 339,00 |  | 434 055,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 99 | Город Магнитогорск, Корсикова, 21 | 1 772 305,00 | 226,77 | 129 710,00 | 356,00 |  | 455 822,00 | 69,80 |  | 66 446,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 100 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23 | 1 699 812,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |  | 455 822,00 | 53,61 |  | 51 038,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 101 | Город Магнитогорск, Корсикова, 23А | 2 075 466,00 | 288,05 | 164 767,00 | 402,00 |  | 514 720,00 | 58,67 |  | 55 853,00 | 21 186,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 102 | Город Магнитогорск, Корсикова, 25 | 1 705 679,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 |  | 411 008,00 | 53,61 |  | 51 038,00 | 21 186,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 103 | Город Магнитогорск, Корсикова, 27 | 4 053 042,00 | 593,47 | 339 467,00 | 966,00 |  | 1 236 866,00 | 95,08 |  | 90 520,00 | 21 186,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 104 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 4 | 2 309 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 105 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 11 | 2 230 284,00 | 225,82 | 129 168,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 106 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 12 | 3 747 280,00 | 296,17 | 169 409,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 107 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 21 | 8 662 510,00 | 317,56 | 181 643,00 | 2 000,00 |  | 2 507 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 108 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 25 | 12 120 607,00 | 348,17 | 199 155,00 | 5 200,00 |  | 2 880 900,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 109 | Город Магнитогорск, Куйбышева, 26 | 5 698 602,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,79 |  | 2 474 409,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 110 | Город Магнитогорск, Красноармейская, 5 | 3 514 748,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 |  | 868 111,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 111 | Город Магнитогорск, Крылова, 29 | 1 008 190,00 | 183,76 | 105 112,00 | 0,00 |  | 0,00 | 226,08 |  | 215 226,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 112 | Город Магнитогорск, Крылова, 39 | 4 046 668,00 | 576,11 | 329 534,00 | 771,00 |  | 987 188,00 | 119,36 |  | 113 632,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 113 | Город Магнитогорск, Крылова, 40 | 4 414 323,00 | 576,11 | 329 534,00 | 968,00 |  | 1 239 427,00 | 100,14 |  | 95 335,00 | 64 942,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 114 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 5, корпус 2 | 434 885,00 | 307,13 | 175 681,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 115 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 12 | 5 679 330,00 | 282,16 | 161 398,00 | 2 255,90 |  | 2 826 643,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 116 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22 | 4 914 721,00 | 188,80 | 107 992,00 | 2 501,00 |  | 3 133 750,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 117 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 22, корпус 1 | 3 773 650,00 | 106,18 | 60 734,00 | 2 037,31 |  | 2 552 753,00 | 0,00 |  | 0,00 | 259 204,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259 204,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 118 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26 | 9 042 188,00 | 279,99 | 160 156,00 | 2 501,00 |  | 3 133 750,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 119 | Город Магнитогорск, Ленинградская, 26, корпус 1 | 4 338 933,00 | 107,05 | 61 231,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 120 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 2а | 1 027 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 121 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 4а | 1 027 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 122 | Город Магнитогорск, улица Лесная, 8а | 679 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 123 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 2 | 5 391 975,00 | 116,71 | 66 758,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 124 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3 | 3 540 354,00 | 270,11 | 154 505,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 125 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 1 | 1 898 630,00 | 354,03 | 202 508,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 126 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 3, корпус 2 | 1 302 373,00 | 67,09 | 38 378,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 127 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 4 | 4 807 890,00 | 114,21 | 65 329,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 128 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 5 | 3 608 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 129 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 6 | 5 407 364,00 | 592,66 | 339 004,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 130 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 8 | 2 377 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 131 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 10 | 1 915 006,00 | 180,87 | 103 459,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 132 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 12 | 3 340 514,00 | 341,44 | 195 305,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 133 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 14 | 1 863 955,00 | 324,83 | 185 803,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 134 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 16 | 1 770 499,00 | 126,48 | 72 347,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 135 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 18 | 2 379 857,00 | 266,97 | 152 704,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 136 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22 | 2 063 984,00 | 295,08 | 168 788,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 137 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 22, корпус 2 | 1 880 350,00 | 182,94 | 104 639,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 138 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26 | 3 186 158,00 | 249,59 | 142 768,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 139 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 1 | 3 150 381,00 | 307,03 | 175 619,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 140 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 26, корпус 2 | 2 980 361,00 | 332,76 | 190 337,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 86 127,00 |  | 0,00 |  |  | 42 371,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 141 | Город Магнитогорск, Ломоносова, 28 | 2 161 661,00 | 189,56 | 108 427,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 142 | Город Магнитогорск, Маяковского, 30 | 1 409 978,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |  | 1 209 978,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 143 | Город Магнитогорск, Маяковского, 34 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 144 | Город Магнитогорск, Маяковского, 36 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 145 | Город Магнитогорск, Маяковского, 38 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 146 | Город Магнитогорск, Маяковского, 42 | 2 564 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00 |  | 1 614 584,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 147 | Город Магнитогорск, Маяковского, 44 | 2 574 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,00 |  | 1 624 471,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 148 | Город Магнитогорск, Маяковского, 46 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 149 | Город Магнитогорск, Маяковского, 48 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 150 | Город Магнитогорск, Маяковского, 52 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 151 | Город Магнитогорск, Маяковского, 60 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 152 | Город Магнитогорск, Маяковского, 62 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 153 | Город Магнитогорск, Маяковского, 64 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 154 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5 | 1 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 155 | Город Магнитогорск, Менделеева, 5, корпус 1 | 2 059 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 156 | Город Магнитогорск, Менделеева, 6а | 1 558 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 157 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9 | 2 632 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 158 | Город Магнитогорск, Менделеева, 9, корпус 1 | 2 860 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 159 | Город Магнитогорск, Менделеева, 16 | 2 389 795,00 | 141,35 | 80 854,00 | 0,00 |  | 0,00 | 34,25 |  | 32 609,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 160 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18 | 3 224 118,00 | 134,51 | 76 942,00 | 594,00 |  | 744 203,00 | 59,71 |  | 56 845,00 | 86 127,00 |  | 0,00 |  |  | 42 371,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 161 | Город Магнитогорск, Менделеева, 18, корпус 1 | 3 172 008,00 | 157,53 | 90 107,00 | 575,00 |  | 721 139,00 | 42,97 |  | 40 909,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 162 | Город Магнитогорск, Менделеева, 19, корпус 1 | 2 679 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 163 | Город Магнитогорск, Менделеева, 20, корпус 1 | 3 227 343,00 | 201,06 | 115 009,00 | 577,00 |  | 722 768,00 | 43,09 |  | 41 022,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 164 | Город Магнитогорск, Менделеева, 21 | 4 195 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 165 | Город Магнитогорск, Менделеева, 22 | 2 003 961,00 | 142,11 | 81 289,00 | 299,00 |  | 375 173,00 | 21,07 |  | 20 061,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 166 | Город Магнитогорск, Менделеева, 23 | 4 442 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 167 | Город Магнитогорск, Менделеева, 24 | 3 353 934,00 | 141,14 | 80 730,00 | 599,00 |  | 751 097,00 | 25,58 |  | 24 349,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 168 | Город Магнитогорск, Менделеева, 26 | 2 058 306,00 | 141,24 | 80 792,00 | 594,00 |  | 744 704,00 | 34,08 |  | 32 445,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 169 | Город Магнитогорск, Мичурина, 1а | 211 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 170 | Город Магнитогорск, Московская, 28 | 4 025 752,00 | 497,45 | 284 544,00 | 1 192,52 |  | 1 494 226,00 | 123,41 |  | 117 484,00 | 66 758,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 171 | Город Магнитогорск, Московская, 32 | 3 255 430,00 | 497,45 | 284 544,00 | 0,00 |  | 0,00 | 123,41 |  | 117 484,00 | 66 758,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 172 | Город Магнитогорск, Московская, 34 | 2 663 812,00 | 390,20 | 223 195,00 | 986,10 |  | 1 235 586,00 | 95,08 |  | 90 520,00 | 23 002,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 173 | Город Магнитогорск, Московская, 35 | 1 897 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 174 | Город Магнитогорск, Московская, 42А | 2 506 845,00 | 0,00 | 0,00 | 977,42 |  | 1 224 708,00 | 51,59 |  | 49 112,00 | 21 186,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 175 | Город Магнитогорск, Московская, 43 | 1 186 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 176 | Город Магнитогорск, Московская, 48 | 3 045 592,00 | 583,26 | 333 624,00 | 991,21 |  | 1 241 988,00 | 95,08 |  | 90 520,00 | 66 758,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 177 | Город Магнитогорск, Московская, 77 | 3 808 967,00 | 528,61 | 302 365,00 | 742,90 |  | 930 850,00 | 86,99 |  | 82 816,00 | 70 511,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 178 | Город Магнитогорск, Московская, 83 | 676 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 55,63 |  | 52 964,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 179 | Город Магнитогорск, Нестерова, 15 | 1 765 352,00 | 0,00 | 0,00 | 456,77 |  | 572 338,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 180 | Город Магнитогорск, Нестерова, 17 | 1 756 256,00 | 0,00 | 0,00 | 349,61 |  | 438 060,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 181 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 28, корпус 1 | 2 371 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 182 | Город Магнитогорск, Николая Шишка, 32, корпус 1 | 3 173 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 183 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 2 | 4 770 008,00 | 223,43 | 127 802,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 184 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 8 | 7 232 666,00 | 369,56 | 211 388,00 | 1 699,68 |  | 2 129 697,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 185 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 21, корпус 1 | 6 152 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 186 | Город Магнитогорск, Октябрьская, 23, корпус 1 | 6 268 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 187 | Город Магнитогорск, Панькова, 8 | 2 697 643,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 |  | 437 228,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 188 | Город Магнитогорск, Панькова, 20 | 1 825 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 189 | Город Магнитогорск, Панькова, 22 | 2 948 419,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 |  | 857 868,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 190 | Город Магнитогорск, Панькова, 23 | 2 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 719,07 |  | 901 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 191 | Город Магнитогорск, Первомайская, 17 | 1 981 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 192 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 193 | Город Магнитогорск, Первомайская, 19, корпус 1 | 2 369 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 194 | Город Магнитогорск, Пионерская, 21 | 779 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 195 | Город Магнитогорск, Пионерская, 22 | 2 373 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 196 | Город Магнитогорск, Пионерская, 23 | 4 073 014,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,79 |  | 1 593 550,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 197 | Город Магнитогорск, Пионерская, 24 | 3 901 314,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,79 |  | 1 593 550,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 198 | Город Магнитогорск, Пионерская, 25 | 3 162 628,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,08 |  | 1 503 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 199 | Город Магнитогорск, Пионерская, 26 | 2 364 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 200 | Город Магнитогорск, Пионерская, 27 | 3 243 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 201 | Город Магнитогорск, Пионерская, 29 | 3 212 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 202 | Город Магнитогорск, Пионерская, 30 | 4 877 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,70 |  | 1 555 850,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 203 | Город Магнитогорск, Пионерская, 31 | 4 060 999,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,16 |  | 1 587 750,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 204 | Город Магнитогорск, Пионерская, 32 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 205 | Город Магнитогорск, Писарева, 20 | 3 255 295,00 | 204,29 | 116 856,00 | 813,00 |  | 1 040 965,00 | 79,91 |  | 76 075,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 206 | Город Магнитогорск, Писарева, 26, корпус 1 | 3 528 644,00 | 702,06 | 401 576,00 | 430,00 |  | 516 001,00 | 108,23 |  | 103 039,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 207 | Город Магнитогорск, Проселочная, 22 | 3 243 464,00 | 0,00 | 0,00 | 600,96 |  | 753 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 208 | Город Магнитогорск, Проселочная, 26а | 1 743 464,00 | 0,00 | 0,00 | 304,87 |  | 382 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 209 | Город Магнитогорск, проспект Пушкина, 26 корпус 1 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 210 | Город Магнитогорск, Разина, 3 | 3 234 572,00 | 351,38 | 200 992,00 | 809,00 |  | 1 035 843,00 | 79,91 |  | 76 075,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 211 | Город Магнитогорск, Разина, 7 | 2 799 439,00 | 166,50 | 95 238,00 | 809,00 |  | 1 035 843,00 | 79,91 |  | 76 075,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 212 | Город Магнитогорск, Разина, 13, корпус 1 | 1 722 989,00 | 153,22 | 87 642,00 | 379,32 |  | 475 290,00 | 75,87 |  | 72 224,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 213 | Город Магнитогорск, переулок Ржевского, 9 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 214 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 3 | 4 697 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 215 | Город Магнитогорск, Рубинштейна, 5 | 1 154 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 216 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 11 | 2 193 359,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |  | 179 969,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 217 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 15 | 1 717 462,00 | 0,00 | 0,00 | 344,06 |  | 431 102,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 218 | Город Магнитогорск, Салтыкова-Щедрина, 19 | 1 670 732,00 | 0,00 | 0,00 | 478,85 |  | 600 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 219 | Город Магнитогорск, Советская, 23А | 2 935 001,00 | 575,09 | 328 950,00 | 847,00 |  | 1 084 498,00 | 99,13 |  | 94 372,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 220 | Город Магнитогорск, Советская, 27 | 2 124 268,00 | 576,11 | 329 534,00 | 847,00 |  | 1 084 498,00 | 99,13 |  | 94 372,00 | 303 359,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 255 850,00 |  |
| 221 | Город Магнитогорск, Советская, 29 | 2 597 145,00 | 629,22 | 359 916,00 | 1 184,00 |  | 1 515 993,00 | 100,14 |  | 95 335,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 222 | Город Магнитогорск, Советская, 31 | 2 903 592,00 | 580,19 | 331 871,00 | 847,00 |  | 1 084 498,00 | 121,38 |  | 115 558,00 | 47 509,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 223 | Город Магнитогорск, Советская, 35 | 2 055 376,00 | 575,09 | 328 950,00 | 847,00 |  | 1 084 498,00 | 99,13 |  | 94 372,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 224 | Город Магнитогорск, Строителей, 26 | 4 353 235,00 | 48,75 | 27 883,00 | 642,00 |  | 710 878,00 | 23,21 |  | 22 097,00 | 64 667,00 |  | 0,00 |  |  | 20 911,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 225 | Город Магнитогорск, Строителей, 27 | 154 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 226 | Город Магнитогорск, Строителей, 29 | 1 738 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 227 | Город Магнитогорск, Строителей, 35 корпус 1 | 1 566 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 228 | Город Магнитогорск, Строителей, 37, корпус 1 | 4 582 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 229 | Город Магнитогорск, Строителей, 58, корпус 1 | 6 611 062,00 | 181,52 | 103 831,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 302 346,00 |  | 0,00 |  |  | 20 911,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 230 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 28 | 538 880,00 | 575,09 | 328 950,00 | 0,00 |  | 0,00 | 101,15 |  | 96 298,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 231 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 33 | 3 517 986,00 | 596,54 | 341 220,00 | 1 081,00 |  | 1 384 112,00 | 97,11 |  | 92 446,00 | 64 942,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 232 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 35 | 2 806 615,00 | 97,04 | 55 507,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,14 |  | 95 335,00 | 66 758,00 |  | 0,00 |  |  | 23 002,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 233 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 38 | 3 387 856,00 | 628,04 | 359 240,00 | 1 062,00 |  | 1 359 784,00 | 108,78 |  | 103 563,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 234 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 40 | 4 614 020,00 | 564,87 | 323 107,00 | 1 100,00 |  | 1 408 440,00 | 91,04 |  | 86 668,00 | 64 942,00 |  | 0,00 |  |  | 21 186,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 235 | Город Магнитогорск, Тимирязева, 51 | 469 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 354,74 |  | 337 714,00 | 24 258,00 |  | 24 258,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 236 | Город Магнитогорск, Уральская, 26 | 2 926 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 237 | Город Магнитогорск, Уральская, 30 | 2 039 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 238 | Город Магнитогорск, Уральская, 32 | 2 044 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 239 | Город Магнитогорск, Уральская, 34 | 5 633 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,47 |  | 1 442 788,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 240 | Город Магнитогорск, Уральская, 35 | 3 837 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 241 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 1 | 2 522 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 242 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 2 | 2 570 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 243 | Город Магнитогорск, Уральская, 36, корпус 3 | 2 562 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 244 | Город Магнитогорск, Уральская, 37 | 6 088 901,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,77 |  | 2 554 585,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 245 | Город Магнитогорск, Уральская, 38 | 2 275 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 246 | Город Магнитогорск, Уральская, 39 | 2 836 008,00 | 142,44 | 81 475,00 | 573,53 |  | 718 632,00 | 34,30 |  | 32 650,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 247 | Город Магнитогорск, Уральская, 40 | 1 956 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 248 | Город Магнитогорск, Уральская, 45 | 1 465 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 142,85 |  | 135 993,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 249 | Город Магнитогорск, Уральская, 45, корпус 1 | 5 086 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 250 | Город Магнитогорск, Уральская, 47 | 504 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 71,37 |  | 67 943,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 251 | Город Магнитогорск, Уральская, 49 | 1 638 363,00 | 0,00 | 0,00 | 477,06 |  | 597 756,00 | 106,59 |  | 101 471,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 252 | Город Магнитогорск, Уральская, 56 | 2 506 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 253 | Город Магнитогорск, Уральская, 60 | 3 710 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 254 | Город Магнитогорск, Уральская, 60, корпус 1 | 1 295 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 255 | Город Магнитогорск, Уральская, 62 | 2 457 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 256 | Город Магнитогорск, Уральская, 62, корпус 1 | 2 166 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 257 | Город Магнитогорск, Уральская, 64 | 2 646 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 258 | Город Магнитогорск, Уральская, 64, корпус 1 | 2 166 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 259 | Город Магнитогорск, Уральская, 67 | 4 860 833,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |  | 1 254 792,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 260 | Город Магнитогорск, Урицкого, 3 | 7 578 957,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 |  | 1 720 857,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 261 | Город Магнитогорск, Ушакова, 38 | 1 633 215,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 |  | 636 358,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 262 | Город Магнитогорск, Ушакова, 40 | 2 284 373,00 | 447,40 | 255 915,00 | 548,00 |  | 701 659,00 | 89,01 |  | 84 734,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 263 | Город Магнитогорск, Ушакова, 42 | 1 905 454,00 | 420,03 | 240 256,00 | 497,00 |  | 636 358,00 | 76,88 |  | 73 186,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 264 | Город Магнитогорск, Ушакова, 61 | 485 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 119,36 |  | 113 632,00 | 73 848,00 |  | 26 339,00 |  |  | 0,00 |  | 47 509,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 265 | Город Магнитогорск, Ушакова, 73 | 2 545 239,00 | 1 604,73 | 917 904,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,14 |  | 95 335,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 266 | Город Магнитогорск, Фадеева, 10 | 1 825 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 267 | Город Магнитогорск, Фадеева, 14 | 2 063 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 268 | Город Магнитогорск, Фадеева, 18 | 3 025 916,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 |  | 928 674,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 269 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 19 | 2 060 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 270 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 17 | 2 109 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 271 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 28 | 3 253 531,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |  | 612 031,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 272 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 30 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 273 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 32 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 274 | Город Магнитогорск, Фрунзе, 34 | 2 141 278,00 | 0,00 | 0,00 | 783,14 |  | 981 278,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 275 | Город Магнитогорск, Цементная, 21 | 1 410 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 113,18 |  | 107 748,00 | 43 756,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 43 756,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 276 | Город Магнитогорск, Цементная, 22 | 2 276 411,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |  | 973 104,00 | 109,25 |  | 104 002,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 277 | Город Магнитогорск, Чапаева, 4 | 2 004 569,00 | 662,80 | 379 121,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 278 | Город Магнитогорск, Чапаева, 5 | 10 470 619,00 | 75,89 | 43 408,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 281 435,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 281 435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 279 | Город Магнитогорск, Чапаева, 8 | 3 829 892,00 | 597,66 | 341 861,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 280 | Город Магнитогорск, Чайковского, 41 | 2 490 474,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146,00 |  | 1 632 510,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 281 | Город Магнитогорск, Чайковского, 43 | 2 490 474,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146,00 |  | 1 632 510,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 282 | Город Магнитогорск, Чайковского, 45 | 2 436 852,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146,00 |  | 1 632 510,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 283 | Город Магнитогорск, Чайковского, 53 | 2 380 657,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146,00 |  | 1 626 108,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 284 | Город Магнитогорск, Чайковского, 61 | 5 688 512,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557,54 |  | 3 204 600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 285 | Город Магнитогорск, Чайковского, 62 | 2 072 200,00 | 0,00 | 0,00 | 656,19 |  | 822 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 286 | Город Магнитогорск, Чайковского, 63 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 287 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64 | 3 913 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 288 | Город Магнитогорск, Чайковского, 64/а | 2 146 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 289 | Город Магнитогорск, Чайковского, 76 | 1 154 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 290 | Город Магнитогорск, Чайковского, 78 | 3 879 125,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 |  | 1 285 521,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 291 | Город Магнитогорск, переулок Пекинский, 27 | 1 752 553,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 |  | 1 002 553,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по Магнитогорскому городскому округу |  | 830 567 495,00 | 43 850,10 | 25 082 259,00 | 115 295,77 |  | 141 342 726,00 | 7 479,63 |  | 7 120 607,00 | 9 551 088,00 |  | 103 275,00 |  |  | 679 546,00 |  | 2 762 018,00 |  | 5 750 399,00 |  | 0,00 |  | 255 850,00 |  |

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26 августа 2016 г. N 10398-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
на территории города Магнитогорска на 2017 г.

# Планируемые показатели выполнения Программы

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магнитогорский городской округ | 609,94 | 18 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 567 495,00 | 830 567 495,00 |  |
| Всего по Муниципальному образованию за 2017 г |  | 609,94 | 18 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0,00 | - | - | 830 567 495,00 | 830 567 495,00 |  |

| Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ | Е.М. Слепов |
| --- | --- |